VENEZUELA: Proyecto Central Hidroeléctrica Tocoma (VE L1003)

Plan de Adquisiciones

Montos en  Millones de U$$ equivalentes

| Item Licitado | Servicio | Financiamiento (en MM de U$$) | Licitación |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | BID | Local | Método de Adquisiciones | Precalificación SI/NO | Aviso específico de Adquisiciones/Invitación | Período |
|  |  |  |  |  |  | Fecha tentativa de publicación o invitación | Inicio | Fin |
| Pruebas de Modelos Físicos de Turbinas. | Consultoría | – | 0,31 | Concurso de Credenciales | NO | Sep-03 | Sep-03 | Sep-04 |
| Inspección Técnica para los Trabajos de Excavación Complementaria de las Estructuras Principales y Construcción Parcial del Aliviadero y Presa Izquierda. | Consultoría | – | 1,90 | Concurso de Credenciales | NO | Mar-05 | Mar-05 | Ago-05 |
| Inspección Técnica para los Trabajos de Excavación final de las Estructuras Principales, construcción final de la Presa de Transición Derecha y Producción y Suministro de Concreto. | Consultoría | - | 2,25 | Concurso de Credenciales | NO | Nov-05 | Nov-05 | Jul-06 |
| Inspección Técnica para los Trabajos asociados a la Presa Derecha | Consultoría | - | 5,6 | Concurso de Credenciales | NO | Feb-07 | Feb-07 | Oct-07 |
| Inspección Técnica para el suministro e Instalación del Sistema de Control de la Central y Sistemas de Control de Acceso y seguridad | Consultoría | - | 2,00 | Concurso de Credenciales | NO | Abr-09 | Abr-09 | Dic-09 |
| Inspección en Fabrica de los equipos Electromecánicos Principales | Consultoría |  | 2,5 | Concurso de Credenciales | NO | Jul-06 | Julio-06 | Mayo-07 |
| Inspección Técnica para los Trabajos de Construcción de las Estructuras Principales de Concreto y Suministro e Instalación de los Equipos Electromecánicos Principales | Consultoría | - | 82,65 | Concurso de Credenciales | NO | Oct-05 | Oct-05 | Dic-06 |
| Exploración Geológica y Sus Obras Asociadas en el Sitio de Tocoma. | Obras | – | 15,008 | Licitación Pública Nacional | SI | NA | Dic-00 | Dic-01 |
| Excavación de las Estructuras Principales y Construcción Parcial de la Presa Izquierda. | Obras | – | 36,029 | Licitación Pública Nacional | SI | Jun-02 | Jun-02 | Jun-03 |
| Equipos Electromecánicos Principales. | Bienes | – | 518,828 | Licitación Pública Internacional | SI | Abr-03 | Abr-03 | Abr-07 |
| Excavación Complementaria de las Estructuras Principales y Construcción Parcial del Aliviadero y Presa Izquierda. | Obras | – | 56,948 | Licitación Pública Nacional | SI | Jun-04 | Jun-04 | Jun-05 |
| Construcción de las Estructuras Principales de Concreto, Suministro e Instalación de los Equipos Hidromecánicos, Construcción Final de la Presa Izquierda, Construcción de la Variante del Ferrocarril y Construcción de la Plataforma para la Sub-Estación Tocoma. | Obras | 573,855 | 226,470 | Licitación Pública Internacional | SI | Jun-05 | Jun-05 | Sep-06 |
| Excavación final de las Estructuras Principales, Construcción Parcial de la Presa de Transición Derecha y Producción y Suministro de Concreto. | Obras | – | 36,025 | Licitación Pública Nacional | SI | Mar-05 | Mar-05 | Jun-05 |
| Construcción de la Presa Derecha. | Obras | – | 139,795 | Licitación Pública nacional | SI | Oct-06 | Oct-06 | Dic-06 |
| Suministro e Instalación del Sistema de Control de la Central y Sistema de Control de Acceso y Seguridad. | Bienes | – | 20,876 | Licitación Pública Internacional | SI | Jun-09 | Jun-09 | Oct-09 |
| Suministro e Instalación de los Equipos para Sub-Estación Tocoma. | Bienes | – | 28,000 | Licitación Pública Internacional | SI | Jun-09 | Jun-09 | Dic-09 |
| Suministro e Instalación de la línea de Interconexión de la Sub-Estación Tocoma con la Casa de Maquina. | Bienes | – | 5,324 | Licitación Pública Nacional | SI | NA | Jun-09 | Oct-09 |
| Planes de Gestión de Riesgos. | Consultoría | – | 0,715 | Concurso de Credenciales | NO | Sep-05 | Sep-05 | Dic-05 |
| Implementación del Programa de Comunicación y Participación Social. | Consultoría | 0,24 | – | Concurso de Credenciales | NO | Jun-06 | Jun-06 | Ago-06 |
| Evaluación sitios potenciales para reasentamientos agrícolas y diseño del parcelamiento. | Consultoría | 0,075 | – | Concurso de Credenciales | NO | May-05 | May-05 | Jun-05 |
| Determinación de mecanismos legales de asignación de viviendas y tierras. | Consultoría | 0,018 | – | Concurso de Credenciales | NO | Nov-06 | Nov-06 | Dic-06 |
| Determinación de requerimientos de capacitación, asistencia técnica y crediticia. | Consultoría | 0,050 | – | Concurso de Credenciales | NO | Feb-06 | Feb-06 | May-06 |
| Factibilidad de diversificación de base económica de la población. | Consultoría | 0,045 | – | Concurso de Credenciales | NO | Jul-06 | Jul-06 | Ago-06 |
| Evaluación de sitios de Reasentamiento Periurbano e Impacto ambiental y socioeconómico de las áreas receptoras de población. | Consultoría | 0,058 | – | Concurso de Credenciales | NO | Feb-07 | Feb-07 | Abr-07 |
| Programa de Reconversión Laboral y Capacitación para Optimización de Oficios. | Consultoría | 0,265 | – | Concurso de Credenciales | NO | Mar-07 | Mar-07 | May-07 |
| Seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan. / Control y Monitoreo. | Bienes y Servicios | – | 0,055 | Consulta de Precios | NO | Oct-05 | Oct-05 | Dic-05 |
|  | Consultoría | – | 0,465 | Concurso de Credenciales | NO | Oct-06 | Oct 06 | Dic-06 |
| Diseño de Programa Educativo Ambiental. | Consultoría | – | 0,250 | Concurso de Credenciales | NO | Dic-05 | Dic 05 | Mar-06 |
| Diseño Campaña Informativa. | Consultoría | 1,000 | – | Licitación Pública Internacional | NO | Dic-06 | Dic-06 | Ene-07 |
| Campaña Informativa (Divulgación). | Servicios | – | 1,230 | Licitación Pública Nacional | NO | Ago-07 | Ago-07 | Dic-07 |
| Sondeo de Opinión. | Consultoría | – | 0,065 | Concurso de Credenciales | NO | Nov-05 | Nov-05 | Dic-05 |
| Diagnóstico de Salud y diseño Programa de Control Sanitario y Vigilancia Epidemiológica. | Consultoría | – | 0,415 | Concurso de Credenciales | NO | Dic-06 | Dic-06 | Abr-07 |
| Atención Médica Primaria. | Servicios | – |  | Concurso de Precios | NO | Dic-06 | Dic-06 | Abr-07 |
| Investigación y Rescate Arqueológico. | Consultoría | 1,200 | – | Licitación Pública Internacional | NO | Oct-08 | Oct-08 | Dic-08 |
| Estudio de Manejo de Vegetación. | Consultoría | 0,100 | – | Concurso de Credenciales | NO | Sep-08 | Sep-08 | Oct-08 |
| Deforestación. | Obras | – | 14,000 | Licitación Pública Internacional | SI | Nov-09 | Nov-09 | Feb-10 |
| Diseño Manejo y Rescate de Fauna | Consultoría | 0,220 |  | Concurso de Credenciales | NO | Ene-10 | Ene-10 | Mar-10 |
| Evaluación de la especie Amaurospiza Carrizalensis. | Consultoría | – | 0,300 | Concurso de credenciales | NO | Dic-06 | Dic-06 | Mar-07 |
| Determinación Rutas Potenciales de Dispersión de Especies. | Consultoría | 0,045 | – | Concurso de Credenciales | NO | Ene-06 | Ene-06 | Mar-06 |
| Rescate de Fauna. | Consultoría | – | 0,300 | Concurso de Credenciales | NO | Jul-11 | Jul-11 | Ago-11 |
| Validación Propuesta de Zonificación. | Consultoría | 0,500 | – | Licitación Pública Internacional | NO | May-06 | May-06 | Ago-06 |
| Manejo de Borde del Embalse. | Consultoría | 0,190 | – | Concurso de Credenciales | NO | Oct-06 | Oct-06 | Nov-06 |
| Parcelas Piloto. | Obras | – | 0,750 | Licitación Pública Internacional | SI | May-09 | May-09 | Nov-09 |
| Propuesta Areas de Conservación. | Consultoría | 0,130 |  | Concurso de Credenciales | NO | Feb-06 | Feb-06 | Abr-06 |
| Topografía de apoyo. | Servicios | – | 0,370 | Concursode Precios | NO | Ago-05 | Ago-05 | Oct-05 |
| Caracterización Vegetación ADA y AID. | Consultoría | – | 0,150 | Concurso de Credenciales | NO | Ene-06 | Ene-06 | Feb-06 |
| Limnología y Pesquería. | Consultoría | – | 0,260 | Concurso de Credenciales | NO | Ene-06 | Ene-06 | Mar-06 |
|  | Servicios | – | 0,400 | Concursode Precios | NO | Jul-06 | Jul-06 | Oct-06 |
| Auditoria Socio Ambiental. Externa | Consultoría | 0,200 | – | Concurso de Credenciales | NO | Oct-06 | Oct-06 | Dic-06 |
| Auditoria Externa Operacional y Financiera | Auditoría | 0.034 | -- | Concurso de Credenciales | NO | Ago-07 | Ago-07 | Dic-07 |
| Evaluación Medio Término | Consultoría | 0,050 | -- | Concurso de Credenciales | NO | Jun-10 | Jun 10 | Ago-10 |
| Evaluación Final | Consultoría | 0,050 | -- | Concurso de Credenciales | NO | Jun-14 | Jun 14 | Ago-14 |

# Footnotes

Los montos referidos al financiamiento constituyen un orden de magnitud de la contratación a realizarse y en ningún caso podrán entenderse como la estimación de presupuesto base para cada licitación.