SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (SMA)

Programa de Estruturação Urbana – São José dos Campos

(BR-L1160)

# I.	INTRODUÇÃO

  - Este documento tem por finalidade descrever o Sistema de Monitoramento e Avaliação (SM&A) da operação.

  - O monitoramento tem por objetivo acompanhar o comportamento do processo de execução, quanto a: solicitação e liberação de desembolsos; realização das atividades programadas e execução física e financeira dos Produtos.

  - A avaliação tem por objetivo informar sobre o alcance das metas de resultados anuais, medidos através dos respectivos indicadores. Informa também sobre o comportamento dos riscos, descritos na Matriz de Riscos do Programa.

  - A PMSCJ encontra-se em processo de elaboração dos TDR do aplicativo informático, adaptação e treinamento do seu uso, para a implementação do SMA e está contatando seis empresas indicadas pelo Banco que fornecem sistemas que se tem adaptado aos requisitos minuciosos de acompanhamento do Programa. Com a publicação do respectivo Edital, antecipa-se a compra do aplicativo antes da apreciação pela Diretoria do Banco e, certamente antes da assinatura do empréstimo. Isso é importante, dado que já em 2008 estão previstas aquisições significativas a serem imputadas ao empréstimo. O custo do sistema está previsto em US$24 mil por ano, e é incluído nos custos de Administração do Programa.

### II.	MONITORAMENTO DO PROGRAMA

- 3.4	O monitoramento do Programa será baseado na programação de atividades e no detalhamento físico e financeiro dos Produtos constantes do POA e nas descrições de aquisições e contratações constantes do PA

# III.	AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

3.1	A avaliação do Programa será baseada nas metas, na linha de base e nos respectivos indicadores anuais de Produtos e Resultados integrantes da Matriz de Resultados do Programa. Esta define dois tipos de indicadores relacionados a metas anuais e respectiva linha de base:

Nível 1: Execução do Produto. Neste nível o Matriz de Resultados (MR, Anexo I do POD), que apresenta necessariamente a definição de uma linha de base, uma meta e respectivos desdobramentos anuais, quando apropriado, relacionado com um Produto que está associado a um Subcomponente e respectivo Componente; e

Nível 2: Alcance de Resultados. Neste nível a MR apresenta a definição de uma linha de base, uma meta e respectivos desdobramentos anuais, quando apropriado, relacionado com um Resultado que está associado a um Componente ou a Subcomponente, quando possível. Os Resultados serão avaliados no momento ou momentos indicados no MR.

3.4	A avaliação dos resultados alcançados pelos Subcomponentes deverá ser objeto de análises agregadas dos avanços na execução dos Produtos e dos Resultados vinculados a cada Subcomponente, constante da estrutura do Matriz de Resultados do Programa. Essas verificações ocorrerão por ocasião dos procedimentos de elaboração do Relatório de Revisão do Empréstimo (LRR) e do Relatório de Encerramento do Projeto (PCR).

### III.	RISCOS DO PROGRAMA

- 3.3	Os riscos do Programa serão analisados por meio da Análise de Risco (Anexo X) e da Matriz de Risco (Apêndice 1 distribuído ao QRR), verificando-se a ocorrência das hipóteses de risco nelas descritas, assim como, a implementação das medidas mitigadoras. Transcorridos 18 meses do início do prazo de execução do Programa, será reaplicada a metodologia de Avaliação de Risco do Banco, revendo-se a respectiva Matriz (a contida no Anexo X).

IV.	ARRANJO INSTITUCIONAL E INTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

- 4.1	O Anexo XII do POD apresenta o arranjo institucional e descreve as responsabilidades dos envolvidos no processo de planejamento, monitoramento e avaliação do Programa, e aqui apresentado em forma de Tabela.

| Responsável | Atribuições | Periodicidade |
| --- | --- | --- |
| Nível Estratégico do Mutuário ou Órgão executor | Discutir e aprovar os Relatórios de Progresso e, quando for o caso, a proposição de ações corretivas, a serem encaminhados ao BID | Anual |
|  | Discutir e aprovar a informações para o LRR e para o PCR, a serem encaminhados ao BID | 18 meses e ao término do Projeto |
| Nível de Coordenação do Órgão Executor (UGP) | Elaborar os Planos Operativos Anuais (POA) e os Planos de Aquisições (PA) e encaminhar ao BID | Anual ou quando necessário. |
|  | Acompanhar o Marco de Resultados do Projeto | Contínua |
|  | Submeter os Relatórios de Progresso ao colegiado e, quando for o caso, propor ações corretivas. | Semestral |
|  | Monitorar os riscos do Projeto e, quando for o caso participar de sua atualização. | Semestral e Eventual |
|  | Disponibilizar para o BID todos os registros administrativos, diplomas legais, estatísticas e dados de qualquer natureza, necessários ao processo de monitoramentos e avaliação do Projeto | Contínua |
| Monitoramento e Avaliação do Órgão Executor (UGP) | Implantar, manter e atualizar as bases de dados do Projeto, especialmente no que se refere a indicadores de resultado e de impacto e indicadores de execução | Contínua |
|  | Articular-se com as unidades executoras e/ou supervisores de Componentes/Subcomponentes e Líderes de subprojetos/atividades, objetivando à coleta e ao tratamento das informações sobre o andamento das ações do Projeto | Contínua |
|  | Registrar os dados e manter atualizado o Sistema de Gestão de Projetos manter acompanhamento de desvios, retardamentos e fatores externos que afetem o Projeto, propondo medidas corretivas. | Contínua |
|  | Elaborar os Relatórios de Progresso e, quando for o caso, propor ações corretivas. | Contínua |
|  | Monitorar a implementação das recomendações provenientes de cada um dos instrumentos de avaliação | Contínua |
|  | Apoiar as reuniões internas de acompanhamento e avaliação do Projeto e apoiar as missões de acompanhamento e avaliação do BID. | Eventuais |
| BID | Analisar e aprovar os POAs e os PAs | Anual (PA, pode ser atualizado com mais frequência) |
|  | Analisar os Relatórios de Progresso, realizar reuniões de monitoramento e apresentar recomendações. | Após recebimento do Semestral |
|  | Monitorar a implementação, das recomendações provenientes de cada um dos instrumentos de avaliação. | Contínua |

- 4.2	Para tanto serão utilizados os seguintes instrumentos:

- a.	Plano Operacional Anual (POA). Este instrumento tem por finalidade apresentar ao BID uma proposta de plano anual para execução do Programa. O POA consolida todas as atividades que serão desenvolvidas durante determinado período de execução, por Produto e seu cronograma físico-financeiro. O primeiro POA deverá alcançar o período de dezoito meses, contado a partir da assinatura do Contrato de Empréstimo. O POA subseqüente abrangerá o período imediatamente posterior à primeira revisão, até o dia 31 de Dezembro do respectivo ano. A partir de então, serão apresentados POAs para cada ano-calendário (1º de janeiro a 31 de Dezembro). Este documento deverá ser apresentado ao BID até do dia 30 de Novembro do ano anterior à sua vigência.

- b.	Plano de Aquisições (PA). Este instrumento tem por finalidade apresentar ao BID e tornar público o detalhamento de todas as aquisições e contratações que serão efetuadas em determinado período de execução do Programa, de acordo com as “Políticas para a Aquisição de Obras e Bens financiados pelo BID” (GN-2349-7 de julho de 2006) e as “Políticas para a Seleção e Contratação de Consultorias financiadas pelo BID” (GN-2350-7 de julho de 2006) e em conformidade com o estabelecido no Contrato de Empréstimo. O PA deve ser apresentado junto com o POA, para análise e aprovação pelo BID, e atualizado anualmente ou quando necessário, durante todo o período de execução do Programa.

Relatórios Semestrais de Progresso. Este relatório tem por finalidade apresentar ao BID os resultados alcançados na execução do POA e do PA, relativos ao acompanhamento dos processos de execução e de solicitação e liberação de desembolsos. O Relatório de Progresso correspondente ao 2o semestre do ano calendário deverá apresentar uma síntese dos resultados alcançados por Componentes e Subcomponentes (parciais e totais, quando for o caso), analisando, ainda, os riscos do Programa. Deve apresentar, também, uma visão consolidada das dificuldades e das lições aprendidas, bem como conclusões e recomendações destinadas a retroalimentar o Programa.

Demonstrações Financeiras Auditadas (EFAs) e Relatórios Semestrais de Revisão Ex-Post de Aquisições e de Desembolsos: Relatórios anuais e semestrais, emitidos por empresa independente de auditoria ou pelo Tribunal de Contas do Estado do Mutuário, quando credenciado pelo BID.

Relatório de Revisão do Empréstimo (LRR): Este relatório será apresentado 18 meses após o início da execução do Programa e será elaborado com base nos relatórios semestrais de progresso e no Marco de Resultados.

Relatório de Encerramento do Projeto (PCR): Este relatório será apresentado 90 dias após o encerramento do último desembolso do Projeto e será elaborado com base nos relatórios semestrais de progresso, no Marco de Resultados, nos Estados Financeiros Auditados (EFAs) e nos resultados dos seminários de avaliação do Projeto e eventuais estudos, pesquisas e demais ações que se julguem pertinentes.