# PLANO DE AQUISIÇÕES PARA O PROJETO

(Primeiros 18 meses)

Informação Geral:

# País: Brasil

Tomador do Empréstimo: Prefeitura Municipal de São José dos Campos no Estado de São Paulo

Executor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos – Unidade Gestora do Programa

Nome do Projeto: Programa de Estruturação Urbana – São José dos Campos (BR-L1160)

Breve descrição dos objetivos e componentes do Projeto: O objetivo do Programa é de estruturar o desenvolvimento urbano do Município de São José dos Campos através de um conjunto de projetos que promovam sua sustentabilidade físico-ambiental e institucional. Com isso, estará contribuindo a um desenvolvimento mais equilibrado nas suas vertentes econômica, ambiental e social.

Para atingir esses objetivos foram selecionados setores relevantes presentes no Programa através dos seguintes Componentes: (i) Melhorias Urbanas e Ambientais; (ii) Melhorias na Mobilidade Urbana; e (iii) Fortalecimento Institucional da Prefeitura. Estes componentes constituem-se de projetos e ações permitindo assim, que várias diretrizes estabelecidas no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de 2006 sejam implantadas, resultando em um conjunto de melhorias sociais, econômicas e ambientais, ancoradas em um planejamento integrado.

# Data estimada de aprovação do Projeto pela Diretoria Executiva: Maio de 2010.

# Data estimada para assinatura do Contrato de Empréstimo: Julho de 2010.

# Data estimada para último desembolso: Dezembro de 2015.

Introdução:

As contratações para o Projeto proposto serão realizadas de acordo com as “Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-7), de janeiro de 2005, e com as “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-7) de janeiro de 2005, e com o estabelecido no Contrato de Empréstimo e o presente Plano de Aquisições.

Plano de Aquisições:

O Plano de Aquisições do Programa de Estruturação Urbana cobre os primeiros 18 meses de execução do Programa tendo sido acordado entre o Banco e a Prefeitura Municipal de São José dos Campos. O Plano, cujo resume se inclui no Anexo 1, indica para cada contrato ou grupo de contratos o procedimento de compra de bens ou contratação de obras ou serviços ou métodos de seleção de consultores, ainda os casos que requerem pré-qualificação, os custos estimados de cada contrato ou grupo de contratos, o requerimento de revisão ex-ante ou ex-post por parte do Banco e as datas estimadas de publicação dos avisos específicos de compras e de conclusão dos contratos contemplados no projeto. O Plano de Aquisições será atualizado anualmente ou quando for necessário ou solicitado pelo Banco. O Plano de Aquisições detalhado está disponível na Prefeitura Municipal de São José dos Campos, site: www.sjc.sp.gov.br

Também se encontra na página Internet do Banco: Información de Adquisiciones de Proyecto

Aquisições para o Programa:

Abaixo se descreve de forma genérica as aquisições a serem realizadas para o Programa proposto:

# Aquisição de Obras:

As obras a serem contratadas, incluem cinco novos parques urbanos no Componente I de Melhorias Urbano-Ambientais e no componente II - Melhorias na Mobilidade Urbana está previsto a construção de 13 estações de conexão (ECO) que serão parte do novo Sistema Integrado de Transporte Público; e implantação de melhorias viárias em três corredores da cidade através da abertura e pavimentação de novas avenidas, calçamento nos passeios e obras de arte civis como viadutos e pontes. Também está prevista a modernização do sistema de semáforos.

Nos primeiros 18 meses do Programa haverá 11 (onze) licitações que totalizarão aproximadamente US$ 18,267 milhões.

Todas utilizarão os procedimentos (LPN).

Cabe indicar que estão previstas para o terceiro ano do programa a realização de duas licitações internacionais (LPI) para obras do sistema viário que totalizarão aproximadamente US$75,46 milhões.

Todos os procedimentos citados serão realizados utilizando-se os documentos Padrões para Licitação disponibilizados pelo Banco (DELs).

# Aquisição de Bens:

Os bens a serem adquiridos pelo Programa incluem programas e equipamentos de informática e consultorias para o fortalecimento das Secretarias da Prefeitura Municipal.

Nos primeiros 18 meses do Programa haverá 7 (sete) licitações que totalizarão aproximadamente US$ 4,8 milhões. Estes utilizarão dos procedimentos de licitação pública Nacional (LPN) e Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC).

Todos os procedimentos citados serão realizados utilizando-se os documentos Padrões para Licitação disponibilizados pelo Banco (DELs).

# Aquisição de Serviços de Consultoria:

Os serviços de consultoria no Programa estarão focados em três áreas: (i) Gestão de Tecnologia da Informação; (ii) Gestão Cadastral e de Serviços Eletrônicos. A Prefeitura quer levar adiante o seu objetivo estratégico de aumentar a eficiência e a eficácia do governo municipal o qual prevê as seguintes atividades: (i) recadastramento imobiliário de modo a dispor de uma base cartográfica em nível de lotes; (ii) aerofotogrametria e aquisição de fotografias aéreas da área urbana para fins de interpretação das informações imobiliárias e insumo para a tomada de decisões; (iii) desenvolver e implantar um novo Plano Diretor de Informática com a aquisição de softwares de gestão e modernização dos equipamentos de informática através de novas aquisições; (iv) a atualização dos dados socioeconômicos e demográficos do Município para instrumentar o Planejamento Urbano; e (v) e a melhoria das instalações e adequação dos ambientes físicos de trabalho.

Além disto, se contratarão serviços de consultoria para a avaliação do Programa e sua auditoria financeira anual, fiscalização e supervisão de obras e projetos básicos e executivos das obras do sistema viário e do novo sistema de transporte de massa.

As Listas Curtas de Consultores para serviços de consultoria, com um custo estimado menor ao equivalente a US$ 500.000 por contrato, poderão estar compostas na sua totalidade por firmas nacionais.

Nos primeiros 18 meses do Programa haverá 6 (seis) licitações que totalizarão aproximadamente US$ 5.715 mil. Se utilizarão dos procedimentos de licitação pública Nacional (LPN) e se utilizarão dos procedimentos de Seleção Baseada em Qualidade e Custo (SBQC).

Todos os procedimentos citados serão realizadas utilizando-se os documentos Padrões para Licitação disponibilizados pelo Banco (DELs).

# Custos Operacionais:

Será financiada pelo Banco a contratação de consultorias pontuais para apoio técnico à Unidade de Gerenciamento do Programa.

# Contratação Antecipada e Financiamento Retroativo:

Todas as contratações detalhadas no Plano de Aquisições, para as quais tenham sido observadas as Políticas GN-2349-7 e GN-2350-7, poderão receber financiamento do Banco de forma retroativa a da data de aprovação da operação pela Diretoria, desde que tenham sido consideradas elegíveis.

O contratante solicitou ao Banco o reconhecimento de gastos e obrigações contraídas durante a preparação do Programa por um valor de até o equivalente a US$ 24 milhões basicamente utilizados para a contratação de consultores, pesquisas e estudos ambientais além dos desenhos de engenharia, obras e desapropriações de áreas como parte dos recursos locais de contrapartida.

O contratante solicitou ao Banco financiamento retroativo para gastos e ações que foram elegíveis e que cumpriram as Políticas GN-2349-7 e GN-2350-7 do Banco de forma retroativa a da data de aprovação da operação pela Diretoria por um valor de até o equivalente a US$ 6 milhões basicamente utilizados para a contratação de obras, pesquisas e consultorias.

Revisão por parte do Banco das decisões em matéria de contratações.

As primeiras licitações de cada tipo estarão sujeitas à revisão EX-ANTE por parte do Banco apesar do executor possuir experiência prévia na execução de contratos do Banco. Os contratos seguintes estarão sujeitos a revisão EX-POST por parte do Banco.

# Apêndice 1

# Plano de Aquisições

# País: Brasil

# Mutuário: Prefeitura Municipal de São José dos Campos no Estado de São Paulo

Executor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos – Unidade Gestora do Programa

Nome do Projeto: Programa de Estruturação Urbana – São José dos Campos

Número do Projeto e do Contrato de Empréstimo: (BR-L1160) ________

Breve descrição dos objetivos e componentes do Projeto: O propósito (objetivo específico) do Programa seria a estruturação urbana, através da integração das políticas físico-territoriais e ambientais com a política socioeconômica.

Para atingir esses objetivos selecionou-se um grupo de setores relevantes constituídos de vários projetos e ações e que permitirão implementar várias das diretrizes explicitadas no Plano Diretor. Estes seriam inseridos no Programa através dos seguintes três componentes: (i) Melhorias Urbanas e Ambientais; (ii) Melhorias na Mobilidade Urbana; e (iii) Fortalecimento Institucional da Prefeitura. Os investimentos nestas diversas políticas públicas deverão resultar em um conjunto de melhorias sociais, econômicas e ambientais, ancoradas em um planejamento integrado, visando criar sinergias, reduzir custos e ampliar os impactos positivos da atuação municipal.

O Programa totaliza US$178.026.200 sendo US$92.353.800 de contrapartida local e US$85.672.400 de financiamento com os seguintes componentes:

1 - Melhorias Urbanas e Ambientais, totalizando US$41.494.100 sendo US$24.458.000 milhões de contrapartida local e US$17.036.100 de financiamento;

2 - Melhorias na Mobilidade da População, totalizando US$114.002.638 sendo US$52.968.538 de contrapartida local e US$61.034.100 de financiamento;

3 – Fortalecimento Institucional totalizando US$16.837.200 sendo US$9.520.000 de contrapartida local e US$7.317.200 de financiamento, e;

4 - Administração do Programa totalizando US$5.692.262 de contrapartida local (incluindo imprevistos).

# Data estimada de aprovação do Projeto pela Diretoria Executiva: Maio de 2010.

# Data estimada para assinatura do Contrato de Empréstimo: Julho de 2010.

# Data estimada para último desembolso: Dezembro de 2015.

Plano de aquisições − Quadro resumo

| Nº | Descrição do Contrato | Custo estimado (US$ = 2,20) | Método de Aquisição (1) | Revisão (2) | Fonte (%) | Datas estimadas | Comentários |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | BID | Local | Publicação do edital | Término do contrato |  |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 1 | Contratação de projetos executivos para as obras viárias do Complexo Cambuí | US$1.715 mil | SBQC | Ex-Ante | 100 | 0 | JAN-2011 | DEZ-2013 |  |
| 2 | Contratação de projetos executivos para as obras viárias da Via do Banhado | US$556 mil | SBQC | Ex-Ante | 0 | 100 | SET-2011 |  | Parte será Reconhecimento de Gastos como Reembolso dos recursos aplicados anteriormente à assinatura do contrato |
| 3 | Contratação de serviços de consultoria para Aerolevantamento da área urbana (1:4.000) contemplando as seguintes ações: voo. | US$1.500 mil | SBQC | Ex-Ante | 60 | 40 | JAN-2011 | DEZ-2012 |  |
| 4 | Contratação de empresa especializada para realizar a auditoria financeira e operacional do programa pelo prazo de 4 anos | US$143mil | SBQC | Ex-Post | 100 | 0 |  |  |  |
| 5 | Contratação de empresa especializada para elaboração de plano Diretor de Transporte | US$1.715 mil | SBQC | Ex-Ante | 0 | 100 | JUN-2010 | MAR-2012 | Parte será Reconhecimento de Gastos como Reembolso dos recursos aplicados anteriormente à assinatura do contrato |
| 6 | Contratação de empresa especializada para elaborar Campanha de Educação de trânsito | US$86mil | SBQC | Ex-Ante | 0 | 100 | JAN-2011 | MAR-2011 |  |
| SUBTOTAL DE CONSULTORÍA | US$5.715mil |  |  |  |  |  |  |  |

| Nº | Descrição do Contrato | Custo estimado (US$ = 2,20) | Método de Aquisição (1) | Revisão (2) | Fonte (%) | Datas estimadas | Comentários |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | BID | Local | Publicação do edital | Término do contrato |  |
| BENS |
| 1 | Aquisição de aplicativo para novo sistema de controle DIPAM (Declaração para o Índice de Participação dos Municípios no ICMS) | US$702 mil | SBQC | Ex-Post | 65 | 35 | JAN-2011 | MAR-2012 |  |
| 2 | Aquisição de aplicativo para o Controle do Trafego – fase 1 - centro | US$251 mil | SBQC | Ex-Ante | 100 | 0 | AGO-2010 | DEZ-2010 |  |
| 3 | Aquisição de aplicativo para o Controle do Trafego – fase 2 – principais corredores | US$700 mil | SBQC | Ex-Ante | 100 | 0 | JAN-2011 | OUT-2011 |  |
| 4 | Aquisição de aplicativo – Software ITS | US$850 mil | SBQC | Ex-Ante | 100 | 0 | JAN-2011 | OUT-2011 |  |
| 5 | Aquisição de painéis de mensagens variadas | US$286 mil | SBQC | Ex-Ante | 100 | 0 | JAN-2011 | OUT-2011 |  |
| 6 | Aquisição de Recursos Materiais e Humanos para a Secretaria de Transportes | US$186 mil | SBQC | Ex-Ante | 54 | 46 | OUT-2010 | JUN-2011 |  |
| 7 | Aquisição de Solução de Processamento e Armazenamento de Dados | US$1.828 mil | SBQC | Ex-Post | 62 | 38 | OUT-2011 | MAR-2012 |  |
| SUBTOTAL DE BENS | US$4.803 mil |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRAS |
| 1 | Execução de Obras de implantação do Parque Ribeirão Vermelho | US$2.670 mil | LPN | Ex-Ante | 62 | 38 | JAN-2012 | MAR-2013 |  |
| 2 | Execução de Obras de implantação do Parque Senhorinha fase 2 | US$929 mil | LPN | Ex-Ante | 100 | 0 | JAN-2011 | SET-2011 |  |
| 3 | Execução de Obras de implantação do Parque Itapuã | US$3.426 mil | LPN | Ex-Post | 23 | 67 | ABR-2011 | MAR-2012 |  |
| 4 | Execução de Obras de implantação de 6 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) do Programa de Gestão de Resíduos da Construção Civil e Demolições - RCD – 2º lote | US$860 mil | LPN | Ex-Ante | 48 | 52 | OUT-2010 | JUN-2011 | Parte será Reconhecimento de Gastos como Reembolso dos recursos aplicados anteriormente à assinatura do contrato |
| 5 | Execução de Obras de implantação de 6 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) do Programa de Gestão de Resíduos da Construção Civil e Demolições - RCD – 3º lote | US$1.131 mil | LPN | Ex-Ante | 55 | 45 | JAN-2012 | SET-2012 |  |
| 6 | Execução de Obras para construção de 6 estações de transbordo em diversas áreas da cidade | US$1.700 mil | LPN | Ex-Ante | 100 | 0 | JAN-2011 | SET-2011 |  |
| 7 | Execução de Obras para construção de 6 estações de transbordo em diversas áreas da cidade | US$900 mil | LPN | Ex-Ante | 100 | 0 | JAN-2011 | SET-2011 |  |
| 8 | Execução de obras de galerias pluviais, esgotamento sanitário, terraplenagem e recuperação de APP no Loteamento Chácaras Araújo | US$1.077 mil | LPN | Ex-Ante | 100 | 0 | ABR-2011 | DEZ-2011 | Parte será Reconhecimento de Gastos como Reembolso dos recursos aplicados anteriormente à assinatura do contrato |
| 9 | Execução de obras de galerias pluviais, esgotamento sanitário, terraplenagem e recuperação de APP no Loteamento Alto Caetés | US$443 mil | LPN | Ex-Ante | 100 | 0 | ABR-2011 | DEZ-2011 | Parte será Reconhecimento de Gastos como Reembolso dos recursos aplicados anteriormente à assinatura do contrato |
| 10 | Execução de obras de pavimentação em ruas de ônibus, galerias pluviais, esgotamento sanitário, terraplenagem e recuperação de APP no Loteamento Rio Comprido | US$4.571 mil | LPN | Ex-Ante | 100 | 0 | ABR-2011 | DEZ-2011 | Parte será Reconhecimento de Gastos como Reembolso dos recursos aplicados anteriormente à assinatura do contrato |
| 11 | Execução de Obras de reforma do CPD da Prefeitura Municipal com instalação de sistema de segurança contra incêndio | US$560 mil | LPN | Ex-Ante | 96 | 4 | OUT-2010 | SET-2011 |  |
| SUBTOTAL DE OBRAS | US$18.267 mil |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % POR FUENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |

Métodos de Licitação/Seleção: a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada em Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMP: Seleção Baseada no Menor Preço; SBPF: Seleção Baseada em Presuposto Fixo; CD: Compra Direta; CI: Consultor Individual. b) Lei 8666: CV: Convite, TP: Tomada de Preços, C: Competência; Pregão: Pregão Eletrônico; REG PR: Registro de Preços.

Ex post o Ex ante

Os primeiros 18 meses de execução começam a contar a partir de data mais cedo entre aquela do Aviso Geral de Aquisições ou aquela do primeiro Aviso Específico de Aquisições que se publique depois da aprovação do Empréstimo.

Devem ser incluídos todos os contratos do Programa mesmo que não financiados pelo Banco e indicado quem os financia.