| VENEZUELA: Proyecto Central Hidroeléctrica Tocoma (VE L1003) Plan de Adquisiciones Montos en Millones de U$$ equivalentes |
| --- |
| Item Licitado | Servicio | Financiamiento en MM de US$ | LICITACION |
|  |  |  | Método de Adquisiciones | Precalificación (Si/No) | Aviso específico de adquisiciones | Período (procura) |
|  |  | BID | LOCAL |  |  | Fecha Tentativa de publicación | Inicio | Fin |
| Inspección Técnica para los Trabajos de Excavación Complementaria de las Estructuras Principales y Construcción Parcial del Aliviadero y Presa Izquierda. | Consultoría | – | 2,40 | Concurso de Credenciales | NO | Mar-05 | Mar-05 | Oct-05 |
| Inspección Técnica para los Trabajos de Excavación final de las Estructuras Principales, construcción final de la Presa de Transición Derecha y Producción y Suministro de Concreto. | Consultoría | - | 3,45 | Concurso de Credenciales | NO | Jun-06 | Jun-06 | Feb-07 |
| Inspección Técnica para los Trabajos asociados a la Presa Derecha | Consultoría | - | 5,60 | Concurso de Credenciales |  |  |  |  |
| Inspección Técnica para el suministro e Instalación del Sistema de Control de la Central y Sistemas de Control de Acceso y seguridad | Consultoría | - | 2,80 | Concurso de Credenciales | NO | May-09 | Jul-09 | Feb-10 |
| Inspección en Fabrica de los equipos Electromecánicos Principales | Consultoría |  | 4,50 | Concurso de Credenciales |  |  |  |  |
| Inspección Técnica para los Trabajos de Construcción de las Estructuras Principales de Concreto y Suministro e Instalación de los Equipos Electromecánicos Principales | Consultoría | - | 67,26 | Concurso de Credenciales | NO | Sep-06 | Sep-06 | Mar-07 |
| Exploración Geológica y Sus Obras Asociadas en el Sitio de Tocoma. | Obras | – | 27,01 | Licitación Pública Nacional | SI | Jun-01 | Jun-01 | Dic-01 |
| Excavación de las Estructuras Principales y Construcción Parcial de la Presa Izquierda. | Obras | – | 49,33 | Licitación Pública Nacional | SI | Jun-02 | Jun-02 | Jul-03 |
| Equipos Electromecánicos Principales. | Bienes | – | 547,56 | Licitación Pública Internacional | SI | Abr-03 | Abr-03 | Dic-07 |
| Construcción de las Estructuras Principales de Concreto, Suministro e Instalación de los Equipos Hidromecánicos, Construcción Final de la Presa Izquierda, Construcción de la Variante del Ferrocarril y Construcción de la Plataforma para la Sub-Estación Tocoma. | Obras | 745,64 | 275,59 | Licitación Pública Internacional | SI | Jun-05 | Jun-05 | Mar-07 |
| Excavación final de las Estructuras Principales, Construcción Parcial de la Presa de Transición Derecha y Producción y Suministro de Concreto. | Obras | – | 65,45 | Licitación Pública Nacional | SI | Oct-05 | Oct-05 | Oct-06 |
| Construcción de la Presa Derecha. | Obras | – | 286,00 | Licitación Pública nacional |  |  |  |  |
| Suministro e Instalación del Sistema de Control de la Central y Sistema de Control de Acceso y Seguridad. | Bienes | – | 29,03 | Licitación Pública Internacional | SI | Nov-08 | Nov-08 | Feb-10 |
| Suministro e Instalación de los Equipos para Sub-Estación Tocoma. | Bienes | – | 35,04 | Licitación Pública Internacional | SI | Ene-08 | Ene-08 | Mar-10 |
| Suministro e Instalación de la línea de Interconexión de la Sub-Estación Tocoma con la Casa de Maquina. | Bienes | – | 5,09 | Licitación Pública Nacional | SI | Ene-08 | Ene-08 | Mar-10 |
| Suministro e Instalación de la línea de Interconexión de la Sub-Estación Tocoma con Sistema de Transmisión. | Bienes | – | 7,64 | Licitación Pública Nacional | SI | Mar-09 | Mar-09 | Dic-09 |
| Reubicación de Líneas existentes a 400 y 230 kV | Bienes | – | 28,79 | Licitación Pública Nacional | SI | May-08 | May-08 | Ene-10 |
| 1) Gestión de Riesgos |  |  | 1,369 |  |  |  |  |  |
| 1.1) Planes de Gestión de Riesgos | Consultoría |  | 1,104 | Concurso Nacional Credenciales (F) | NA | contratado |
| 1.2) Inspección del Plan de Gestión de Riesgos | Consultorías |  | 0,265 | Concurso de Credenciales (CI) | NA | contratado |
| 2) Compensación y Reasentamiento |  | 0,751 | 5,931 |  |  |  |  |  |
| 2.1) Elaboración Estrategia de Comunic. y Participación Social | Consultoría | 0,135 |  | Concurso de Credenciales (F) | NA | NA | Jun-08 | Nov-08 |
| 2.2) Establecimiento de convenios marco y acuerdos institucionales | Personal CVG EDELCA |  | 0,420 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2.3) Suscripción de convenios y acuerdos definitivos | Personal CVG EDELCA y organismos |  | 0,210 |  |  |  |  |  |
| 2.3 a) Convenio MIBAM |  |  | 0,050 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2.3 b) Convenio CVG |  |  | 0,080 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2.3 c) Conv. Gob. Edo. Bolívar |  |  | 0,080 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2.4) Estudios legales |  | 0,036 | 0,020 |  |  |  |  |  |
| 2.4. a) Estudio del Fundamento Legal Plan de Comp. y Reasentamiento | Personal CVG EDELCA |  |  | NA | NA | NA | Concluido en primer semestre de 2007 |
| 2.4 b) Determinación de los mecanismos legales de entrega de viviendas, tierras y otras compensaciones | Consultoría | 0,036 |  | Concurso de Credenciales (CI) | NA | NA | Ago-08 | Oct-08 |
| 2.4.c) Preparación de expedientes legales de caso | Consultoría |  | 0,020 | Concurso de Credenciales (CI) | NA | NA | Ago-08 | Oct-08 |
| 2.5) Sitio de Reasentamiento |  | 0,200 | 1,033 |  |  |  |  |  |
| 2.5 a) Evaluación sitios potenciales reasentam. agrícola | Personal CVG EDELCA |  |  | NA | NA | NA | Estudio Concluido en 2005 |
| 2.5.b) Caracterización de recursos naturales sitio de reasentamiento Los Melones | Consultoría |  | 0,083 | Concurso de Credenciales (F) | NA | NA | Estudio Concluido en 2007 |
| 2.5 c) Formalización asignación del terreno por CVG | Personal CVG EDELCA |  |  | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2.5.d) Elaboración de propuesta Parcelamiento y Viviendas | Consultoría | 0,200 | 0,950 | Concurso de Credenciales (Firma) | NA | Nov-08 | Nov-08 | May-09 |
| 2.5.e) Impacto ambiental y socioeconómico de las áreas receptoras de población | Consultoría |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 f) Ingeniería de Detalle del Parcelamiento y Viviendas | Consultoría |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 g) Ingeniería básica y de detalle para infraestructura agrícola y de servicios | Consultoría |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6) Plan para el Restablecimiento de las Actividades Económicas | Consultoría | 0,270 |  | Concurso de Credenciales (F) | NA | NA | Sep-08 | Mar-09 |
| 2.7) Diseño de Proyecto Productivo | Consultoría |  | 0,120 | Concurso de Credenciales (F) | NA | NA | Mar-09 | Jun.-09 |
| 2.8) Ejecución de Talleres de Inducción y Capacitación para las opciones de compensación | Consultoría | 0,110 |  | Concurso de Credenciales(F) | NA | NA | Mar-09 | Jun-09 |
| 2.9) Indemnización Anticipada para población bajo cota 100 | Indemnización |  | 0.131 | NA | NA | NA | Proceso concluido en el año de 2006 |
| 2.10) Indemnizaciones a población por encima cota 100 | Indemnización |  | 0,451 |  |
| 2.10 a) Elaboración de avalúos | Personal CVG EDELCA |  | 0,050 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2.10 b) Acuerdos con beneficiarios | Personal CVG EDELCA |  | 0,178 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2.10 c) Pago de indemnizaciones | Indemnización |  | 0,209 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2.10 d) Demolición y saneamiento lugar | Servicio |  | 0,014 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2.11) Indemnización Asistida | Indemnización |  | 0,130 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2.12) Compensación por Pérdida de Trabajo Agrícola Permanente | Indemnización |  | 0,003 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2.13) Reasentamiento Rural |  |  | 2,083 |  |
| 2.13. a) Construcción del urbanismo y Viviendas | Obra |  | 1,511 | Licitación | NA | Mar-10 | Mar-10 | Nov-10 |
| 2.13 b) Construcción Infraestructura agrícola y de servicios | Obra |  | 0,302 |  | NA | Mar-10 | Mar 10 | Nov-10 |
| 2.13 c) Fortalecimiento infraestructura de servicios en el sitio receptor | Obra |  | 0,255 |  | NA | Mar-10 | Mar 10 | Nov-10 |
| 2.13 d) Traslado de la población | Servicio |  | 0,015 | Orden Servicio | NA | NA | NA | NA |
| 2.14) Asistencia Social |  |  | 0,205 |  |
| 2.14 a) Estudio Psicosocial de ancianos afectados | Personal CVG EDELCA y organismos |  | 0,004 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2.14 b) Convenio INASS |  |  | 0,184 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2.14 c) Traslado de ancianos y contacto con familiares |  |  | 0,002 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2.14 d) Pensiones IVSS | Indemnización |  | 0,015 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2.15) Apoyo para la reinserción en nuevos Sitios Mineros | Personal CVG EDELCA |  | 0,070 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2.16) Seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan / Control y Monitoreo / Consultores de Apoyo | Consultoría |  | 0,465 | Concurso de Credenciales (F) | NA | NA | Abr-08 | Jun-08 |
|  | Personal CVG EDELCA |  | 0,055 | NA | NA | NA | NA | NA |
|  | CI |  | 0,535 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 3) Participación y Comunicación Social |  | 1,000 | 1,795 |  |
| 3.1) Diseño de Programa Educativo Ambiental | Consultoría |  | 0,285 | Concurso de Credenciales (F) | NA | NA | Nov-08 | Jun-09 |
| 3.2) Diseño Campaña Informativa | Consultoría | 1,000 | 0,140 | Concurso de Credenciales (F) | NA | Sep-08 | Sep-08 | Abr-09 |
| 3.3) Campaña Informativa (Divulgación) | Servicio |  | 1,230 | Licitación (Firma) | NA | Feb-10 | Feb-10 | Jun-10 |
| 3.4) Sondeo de Opinión | Consultoría |  | 0,090 | Concurso de Credenciales (F) | NA | NA | Ago-08 | Nov-08 |
| 3.5) Diálogos Participativos Fase IV | Consultoría |  | 0,050 | Concurso de Credenciales (F) | NA | NA | Sep-08 | Dic-08 |
| 4) Control Sanitario y Vigilancia Epidemiológica |  |  | 0,415 |  |
| 4.1) Diagnóstico de Salud, diseño Programa de Control Sanitario y Vigilancia Epidemiológica y Atención Médica Primaria | Personal de CVG EDELCA y Alcaldía de Raúl Leoni |  | 0,415 | Convenio Interinstitucional | NA | NA | Convenio firmado |
| 5) Investigación y Rescate Arqueológico | Consultoría | 1,200 |  | Concurso de Credenciales (F) | Si | Ago-08 | Ago-08 | Abr-09 |
| 6) Manejo de Vegetación en el vaso del Embalse |  |  | 14,109 |  |
| 6.1) Estudio de Caracterización Vegetación en el ADA y Manejo de Vegetación | Consultoría |  | 0,109 | Concurso de Credenciales (CI) | NA | NA | Estudio concluido en diciembre de 2007 |
| 6.2) Deforestación | Obra |  | 14,000 | Licitación Pública (Firma) | Si | Jun-10 | Jun-10 | Dic-10 |
| 7) Manejo y Rescate de Fauna |  | 0,265 | 0,987 |  |
| 7.1) Diseño del Programa Manejo y Rescate de Fauna y Determinación Rutas Potenciales de Dispersión de Especies | Consultoría | 0,265 | 0,080 | Concurso de Credenciales (F) | NA | Oct-08 | Oct-08 | Mar-09 |
| 7.2) Evaluación de la especie Amaurospiza carrizalensis | Personal CVG EDELCA y organismos |  | 0,607 | Convenio Interinstitucional | NA | NA | NA | NA |
| 7.3) Rescate de Fauna | Servicio Comercial |  | 0,165 | Orden de Servicio | NA | NA | NA | NA |
|  | Adquisición de Equipos y materiales |  | 0,060 | Orden de Compra | NA | NA | NA | NA |
|  | Consultoría |  | 0,075 | Concurso de Credenciales (CI) | NA | NA | Jun-11 | Oct-11 |
|  | Personal CVG EDELCA |  |  | NA | NA | NA | NA | NA |
| 8) Llenado del Embalse |  |  | 0,200 |  |
| 8.1) Plan de llenado Detallado | Personal CVG EDELCA |  | 0,200 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 8.2) Conform. Comité Llenado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3) Acción de llenado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9) Uso y Manejo del Embalse |  | 0,690 | 1,270 |  |
| 9.1) Propuesta detallada de manejo y uso del embalse | Consultoría | 0,500 |  | Concurso de Credenciales (F) | NA | Oct-08 | Oct-08 | Mar-09 |
| 9.2) Trámite aprobación propuesta | Personal CVG EDELCA |  | 0,020 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 9.3) Ejecución de acciones de Manejo Borde del Embalse contenidas en la propuesta | Obra | 0,190 | 0,750 | PD | PD | Jul-11 | Jul-11 | Feb-12 |
| 9.4) Ejecución de otras acciones en ámbito de CVG EDELCA y contenidas en la propuesta | Obra |  | 0,500 | PD | PD | May-12 | May-12 | Nov-12 |
| 10) Vigilancia y Monitoreo Ambiental |  |  | 1,030 |  |
| 10.1) Desarrollo conceptual del Programa | Personal CVG EDELCA |  | 0,030 | NA | NA | NA | NA |
| 10.2) Acciones de vigilancia y monitoreo ambiental | Personal CVG EDELCA |  | 1,000 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11) Saneamiento y Recuperación Áreas Degradadas |  |  | 10,150 |  |
| 11.1) Plan detallado de Saneamiento y Recuperación Áreas | Personal CVG EDELCA |  | 0,050 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11.2) Acciones de Saneamiento, Limpieza y Recuperación | Personal CVG EDELCA |  | 9,250 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11.3) Ingeniería de Detalle de Obras de Paisajismo | Personal CVG EDELCA |  | 0,850 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11.4) Paisajismo [Incluido en obra civil] | Obra |  | PD | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12) Compensación de la infraestructura de Servicios Afectada |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1) Ingeniería y Obras Línea Férrea [Incluido en obra civil] | Obra | PD |  |  | NA | NA | NA | NA |
| 12.2) Ingeniería y obra de Adecuación vialidad [Incluido en obra civil] | Obra | PD |  |  | NA | NA | NA | NA |
| 12.3) Ingeniería Tendido Eléctrico [contratada por Dirección de Transmisión] | Consultoría |  | PD |  | NA | NA | 2007 | 2008 |
| 12.4) Obras Tendido Eléctrico [a contratar por D. de Transmisión] | Obra |  | PD |  | NA | NA | 2010 | 2010 |
| 13) Propuesta Áreas de Conservación |  | 0,130 | 1,070 |  |  |  |  |  |
| 13.1) Propuesta Áreas de Conservación | Consultoría | 0,130 | 0,700 | Concurso de Credenciales (F) | NA | May-07 | Proceso declarado desierto en dic. 2007 |
|  |  |  |  |  |  | Jul- 08 | Jul- 08 | Ene- 09 |
| 13.2) Estudios II Fase: Topografía de apoyo y diseños detallados | Servicio |  | 0,300 | Concurso de Credenciales (F) | NA | NA | Feb-10 | Feb-11 |
| 13.3)Trámite aprobación propuesta Zonificación | Personal CVG EDELCA |  | 0,070 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 14) Estudios Complementarios |  |  | 0,660 |  |  |  |  |  |
| 14.1) Limnología y Pesquería | Consultorías Varias |  | 0,260 | Concurso de Credenciales(CI) | NA | NA | Abr-08 | Mar-16 |
|  | Servicios comerciales |  | 0,400 | Orden de Servicio | NA | NA | Jul-08 | Dic-08 |
| 15) Programa de Supervisión Ambiental |  |  | 1,161 |  |
| 15.1) Labores de Supervisión | Personal CVG EDELCA |  | 0,400 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 15.2) Estudios de Apoyo | Consultoría |  | 0,761 | Concurso de Credenciales (CI y F) | NA | NA | 2005 | 2011 |
| 16) Auditoria Socio Ambiental Externa | Consultoría | 0,200 | 0,028 | Concurso de Credenciales (CI) | NA | Contratado |

NA: No Aplica   PD: Por Determinar

F: Firma Consultora  CI: Consultor Individual

Fuente: Anexo Único. Contrato de Préstamo entre la República Bolivariana de Venezuela y el Banco Interamericano de Desarrollo. Noviembre 2006. Cálculos propios.

# Endnotes

Los montos referidos al financiamiento constituyen un orden de magnitud de la contratación a realizarse y en ningún caso podrán entenderse como la estimación de presupuesto base para cada licitación.

El inicio del proceso de procura está determinado por la publicación del aviso de prensa en el caso de firmas consultoras o de invitación en el caso de procesos sin precalificación y para consultores individuales.

CVG EDELCA iniciará negociaciones con el BID para que la totalidad de los costos a erogar por este contrato sean asumidos por CVG EDELCA.

Fecha propuesta para el inicio de un nuevo proceso de procura.