|  |
| --- |
| **PLAN DE ADQUISICIONES COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE** |
| **País:** Regional CID | **Agencia Ejecutora (AE):** Consejo Director del Mercado Eléctrico Regional (CDMER) |
| **Número del Proyecto:** RG-T2705 | **Proyecto:** Impulso a la consolidación del Mercado Eléctrico Regional (MER) de América Central |
| **Período comprendido para este Plan de Adquisiciones:** Julio 2016 - Enero 2018 |
| **Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:** N/A | **Bienes y servicios (monto en U$S):** - 0 - | **Consultorías:** US$680.000 |
| **No. Item** | **Descripción de Adquisiciones (1)****(\*) Productos a ser financiados con los recursos adicionales solicitados.** | **Costo estimado (US$)** | **Método de Adquisición/ Selección(2)** | **Revisión de adquisiciones (3)** | **Fuente de Financiamiento y porcentaje** | **Fecha estimada de Inicio de contratación**  | **Revisión técnica JEP (4)** | **Comentarios** |
| **BID %** | **Local / Otro %** |
| **Componente 1: Desarrollo del Mercado Eléctrico Regional** |
| 1 | Consultoría para la revisión y actualización de la metodología de remuneración, denominada Régimen tarifario de la RTR, establecida en el Capítulo 9 del Libro III del RMER considerando la normativa transitoria que se está aplicando (PE7) | 100.000 | SBCC | Ex ante | 100% | % | Octubre 2016 |  |  |
| 2 | Consultoría para la revisión y propuestas de mejora a los actuales mecanismos de predespacho, redespacho, postdespacho, conciliación, facturación y liquidación de las transacciones del MER, con especial atención a los aspectos relacionados con la conciliación de las transacciones por desviaciones en tiempo real y al sistema de medición comercial regional (PE6) | 100.000 | SBCC | Ex ante | 100% | % | Octubre 2016 |  |  |
| 3 | Consultoría para dimensionar una Empresa Única de Transmisión Regional Eficiente (EUTRE). Determinar los costos de administración, operación y mantenimiento (AOM) basados en la EUTRE. Proponer un periodo para actualizar el AOM. Desarrollar la capacitación a CRIE | 60.000 | SBCC | Ex ante | 100% | % | Mayo 2016 |  |  |
| 4 | Consultoría para la revisión de la regulación formulada para desarrollar los derechos de transmisión de largo plazo, complementándola con la modelación matemática, en base a aspectos prácticos de experiencia en mercados de derechos de transmisión en funcionamiento | 30.000 | CCIN | Ex ante | 100% | % | Octubre 2016 |  |  |
| 5 | Consultoría para complementar la evaluación de los Derechos de Transmisión y Contratos Firmes de corto plazo identificando las mejoras y desarrollar la regulación respectiva incluyendo los modelos matemáticos en caso se requiera. Así mismo desarrollar los procesos de implementación de las mejoras al ser aprobadas por la CRIE | 50.000 | CCIN | Ex ante | 100% | % | Julio 2016 |  |  |
| 6 | Consultoría para el desarrollo del marco político, legal y regulatorio entre MER y el mercado eléctrico mexicano (PE15) | 50.000 | CCIN | Ex ante | 100% | % | Octubre 2016 |  |  |
| 7 | Consultoría para operativizar la implementación de los derechos de transmisión y contratos firmes de largo plazo (PE5)\* | 110.000 | SBCC | Ex ante | 100% | % | Junio2017 |  |  |
| 8 | Consultoría para identificación de la regulación transitoria en el MER, proponer las etapas de consolidación de la regulación del MER en un solo cuerpo normativo y realizar propuestas de consolidación que se consideren de inmediata realización\* | 50.000 | CCIN | Ex ante | 100% | % | Octubre 2016 |  |  |
| **Componente 2: Impulso a la generación, transmisión y distribución regional.** |
| 9 | Consultoría para la identificación y evaluación de los mecanismos que posibiliten la coordinación entre la planificación de la expansión de la transmisión regional y las planificaciones nacionales de transmisión que aseguren la ejecución de las obras de transmisión que se requieran en los sistemas nacionales de manera oportuna (PE10) | 75.000 | SBCC | Ex ante | 100% | % | Octubre 2016 |  |  |
| 10 | Consultoría para el diagnóstico de los mecanismos de licitación y contratación de energía eléctrica a nivel nacional; y diseño de procesos estándar de decisión, licitación y contratación de generación regional, agregando demanda de los agentes distribuidores, con la finalidad de reducir precios, mitigar riesgos y disminuir la incertidumbre para atraer inversiones | 75.000 | CCIN | Ex ante | 100% | % | Octubre 2016 |  |  |
| 11 | Consultoría para el desarrollo del estudio de factibilidad de la creación de un mercado regional de gas natural, analizando su coordinación o integración al MER\* | 50.000 | CCIN | Ex ante | 100% | % | Junio2017 |  |  |
| 12 | Consultoría para el desarrollo del Estudio Factibilidad del Segundo Circuito de la Línea SIEPAC y las obras de transmisión complementarias correspondientes, utilizando la información disponible en los entes regionales, incluida la EPR, y considerando los aspectos regulatorios, técnicos, económicos, institucionales, ambientales, sociales y financieros requeridos por la expansión. El Estudio deberá justificar el cronograma de ejecución y entrada en operación de la infraestructura\* | 300.000 | SBCC | Ex ante | 100% | % | Octubre 2016 |  |  |
| **Componente 3: Desarrollo Institucional** |
| 13 | Apoyo técnico a la Secretaría Ejecutiva del CDMER para la ejecución de las actividades contempladas en el marco del Plan Estratégico del MER y en la presente cooperación técnica | 100.000 | CCIN | Ex ante | 100% | % | Julio 2016 |  |  |
| 14 | Revisión del régimen gobernanza de cada una de las instituciones del MER para potenciar la eficacia y eficiencia, identificando y proponiendo mejoras y una hoja de ruta para su implementación considerando tanto aquellas de implementación en el corto-mediano plazo, como las que requieran modificaciones a través del Tercer Protocolo al Tratado Marco\* | 50.000 | CCIN | Ex ante | 100% | % | Marzo 2017 |  |  |
| 15 | Consultoría para la elaboración e implementación de una estrategia de posicionamiento institucional del CDMER\* | 50.000 | SBCC | Ex ante | 100% | % | Febrero2017 |  |  |
| 16 | Consultoría para el desarrollar una propuesta del texto de un Tercer Protocolo al Tratado Marco en la que se contemplen todos aquellos aspectos que se hayan identificado que contribuyan a mejorar el funcionamiento del MER y el cumplimiento de los objetivos del mismo y que requieran de dicho instrumento (PE4)\* | 50.000 | SBCC | Ex ante | 100% | % | Abril2017 |  |  |
| **Componente 4. Integración Eléctrica Regional.** |
| 17 | Consultoría para el análisis de detalle del contexto y situación de los mercados eléctricos nacionales de la región y su interrelación con el MER, incluyendo su estructura, institucionalidad, funcionamiento, operación y transacciones internacionales, proponiendo las armonizaciones regulatorias adicionales que se requieran\* | 75.000 | SBCC | Ex ante | 100% | % | Abril2017 |  |  |
| **Seguimiento, auditoría y evaluación** |
| 18 | Auditorías externas | 30.000 | CCIN | Ex ante | 100% | % | Enero 2017 & 2018 |  |  |
| 19 | Evaluación final | 10.000 | CCIN | Ex ante | 100% | % | Julio 2018 |  |  |
|  |
| **Total** | 1,415,000[[1]](#footnote-1) | **Preparado por:** INE/ENE | **Fecha:** Abril 05, 2016 |
| **(1)** Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1. |
| **(2)** **Bienes y Obras**: **LP**: Licitación Pública; **CP**: Comparación de Precios; **CD**: Contratación Directa  |
| (2) **Firmas de consultoría**: CFCI: Concurso de Firmas Consultoras Internacionales; CFCN: Concurso de Firmas Consultoras Nacionales; SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad. |
| **(2) Consultores Individuales**: **CCIN**: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual; SD: Selección Directa.  |
| (3)  **Revisión ex ante/ ex post**. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante. |
| (4) **Revisión técnica**: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros. |

1. Al monto restante de la TC por US$110,000 corresponde a los rubros de seguimiento y contingencias. [↑](#footnote-ref-1)