VENEZUELA: PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA TOCOMA

(VE-L-1003)

BORRADOR DE MARCO LÓGICO

| Resumen Narrativo de objetivos | Indicadores | Medios de verificación | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- |
| Fin: Contribuir a la oportuna satisfacción de la demanda de electricidad. | Índices de producción física para algunas actividades económicas (petróleo, acero primario, aluminio primario, cemento, cabillas, electricidad generada, etc) Valor agregado en la industria como % del PBI (BM) Crecimiento del empleo en la industria. | Informes estadísticos de Venezuela Data procedente del Banco Mundial | La economía y la demanda crecen en la forma prevista. |
| Propósito: Asegurar que Venezuela cuente con generación eléctrica que permita atender su mercado industrial, comercial y residencial interno, como solución de mínimo costo, con viabilidad económica, financiera, ambiental y social, utilizando los recursos hidráulicos del Bajo Caroní. | Se incrementa la oferta de energía en 11,900 GWh al final del proyecto (Línea de base: 96,350 GWh en el 2004) | Informe de seguimiento del proyecto Estadísticas oficiales del sector. | Se mantiene como prioridad nacional la inversión en el sector. |
| Componentes: Central Hidroeléctrica construida y operando satisfactoriamente Plan de Manejo Socioambiental ejecutado en forma satisfactoria. | X % de obras civiles de desvío del río ejecutadas satisfactoriamente en y tiempo. (de X a Y) X volumen de excavación para estructuras principales ejecutados satisfactoriamente en el año 20XX X volumen de enrocado en presa Izquierda colocado adecuadamente en Y años X m3 de concreto Vaciados en Casa de Máquinas - Aliviadero y Presas adecuadamente en Y años (09) Compuertas tipo radial instaladas adecuadamente en Aliviadero en el año 20XX X m3 de relleno colocados adecuadamente Presa Derecha y ataguías C y D en el año 20XX 10 Unidades Generadoras instaladas satisfactoriamente en el 20XX. X Km de líneas de transmisión a 400 Kv y subestaciones asociadas operando satisfactoriamente en el año 20XX X obras ambientales ejecutadas satisfactoriamente de acuerdo con el plan de manejo ambiental previsto. 138 personas compensadas/reasentadas satisfactoriamente antes de y tiempo, previo al llenado del embalse. X No de eventos (talleres, simposios, charlas, etc.) realizados satisfactoriamente en el marco del programa de educación ambiental de Tocoma antes de 2012. X No de programas de participación y comunicación ejecutados exitosamente en el ámbito nacional, regional y local durante el período 2005-2012. Propuesta de ordenación del área bajo influencia del complejo Hidroeléctrico presentado a las autoridades competentes antes del 2010. Propuesta del plan de relocalización y reconversión de actividades económicas presentada a finales de 2006. X No de programas de salud diseñados y ejecutados óptimamente durante la construcción del proyecto. X hectáreas de superficie exitosamente recuperadas durante periodo 2005-2015. X kilómetros de playas construidas en forma satisfactoria en Y tiempo, antes de la fase de inundación. Programa de rescate arqueológico 100% ejecutado en Y tiempo antes del llenado del embalse satisfactoriamente. X hectáreas de bosques deforestadas eficientemente (dependiendo del estudio) en Y tiempo. X hectáreas sembradas adecuadamente en el borde del embalse en Y tiempo. (Antes del llenado no se siembra). Programa de manejo de fauna ejecutado exitosamente al 100% en Y tiempo durante la fase de construcción del proyecto. Programa de Limnología y Pesquería ejecutado satisfactoriamente al 100% en Y tiempo durante la fase de construcción del proyecto. Sistema de monitoreo ambiental y social funcionando óptimamente durante 2005-2014. | Informes de la supervisión técnica de la obra Actas de recepción parcial de obra de la Gerencia de Operaciones Informes de avance de la obra Actas de finalización de obras Informe de seguimiento o de Auditoria Ambiental | Conflictos laborales inexistentes o resueltos durante la operación y mantenimiento. Aportes hidrológicos esperados. Autoridades nacionales aprueban oportunamente las propuestas de ordenamiento y zonificación territorial. Apoyo efectivo de las comunidades para el desarrollo del proyecto. |
| Actividades: Para el componente 1 Diseño de Obra Especificaciones técnicas Procesos de selección y contratación Inspección de las obras Pruebas de equipos. Para el componente 2 Diseño y planificación de cada uno de los programas que integran el plan de manejo ambiental y social. Contratación Evaluación y seguimiento. | Presupuesto del Proyecto | Registros contables del proyecto | Recursos financieros suficientes y oportunos Marco legal de contratación compatible con el proceso licitatorio y contratación de la obra. Tarifas adecuadas y aprobadas oportunamente Nivel adecuado de cuentas por cobrar. Se presentan suficientes interesados calificados para los procesos de contratación. Procesos de selección y contratación realizados según cronograma establecido. |