# Plano de Aquisições para o Projeto

# Programa de Apoio ao Desenvolvimento Legislativo Eletrônico no Brasil (Interlegis II)

# 1864/OC-BR

# Apêndice 1

| **Nº de Ref.** | **Descrição** | **Custo**  **(US$)** | **Método de Aquisição[[1]](#footnote-1)** | **Revisão** | **Porcentagem por Fonte de Financiamento** | | **Pré-qualificação**  **(Sim/Não)** | **Datas Estimadas** | | **Situação do Processo** | **²Componente do Projeto** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BID %** | **Local %** | **Publicação** | **Término Contrato** |
| **1. BENS** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Aquisição de Central de Video | 1.350.000,00 | PE | Ex- Post | 100% | - | Não | mai/2013 | dez/2013 | Termo de referência em elaboração | C1 |
| 1.2 | Aquisição de Servidores de dados com solução de virtualização | 1.340.000,00 | PE | Ex- Post | 100% | - | Não | mai/2013 | dez/2013 | Em fase de contratação | C2 |
| 1.3 | Aquisição e distribuição de kit de equipamentos | 1.600.000,00 - | PE | Ex- Post | 100% | - | Não | mai/2013 | dez/2013 | Suspenso pela Comissão Diretora. Em fase de negociação | C1 |
| 1.4 | Aquisição de Storage | 1.500.000,00 | PE | Ex- Post | 100% |  | Não | Junho/2013 | Dez/2013 | Primeira Secretaria autorização da aquisição | C1 |
| **2. SERVIÇOS DE CONSULTORIA** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Contratação de consultorias para desenvolvimento de cursos e atualização da plataforma educacional do Interlegis | 190.000,00 | C1 | Ex- Post | 100% | - | Não | mai/2013 – 20 | dez/2013 | TOR em elaboração 20 Consultores. | C1 |
| 2.2 | Contratação de consultoria para atualização e reestruturação da plataforma de EAD do Interlegis | 200.000,00 | SQC | Ex- Post | 100% | - | Não | mai/2013 | dez/2013 | TOR em elaboração – 1Contratação. | C1 |
| 2.3 | Contratação de consultoria para criação e implantação de secretaria de cursos, implementação de ferramentas de extração, modelagem e apresentação de relatórios. Desenvolvimento, instalação e implantação de cópia integrada em meio digital da plataforma EAD do Programa Interlegis e em casas legislativas. | 150.000,00 | SQC | Ex- Post | 100% | - | Não | mai/2013 | dez/2013 | TOR em elaboração – 1 Contratação. | C1 |
| 2.4 | Contratação de consultorias para sistematização dos dados do 1ºCenso Legislativo | 50.000,00 | CI | Ex- Post | 100% | - | Não | mai/2013 | dez/2013 | TOR em elaboração – 2 Consultores | C1 |
| 2.5 | Contratação de consultoria para elaboração e testagem de plano estratégico de comunicação contemplando as ações necessárias à organização das atividades de comunicação social externa e interna, relações públicas e relacionamento com o cliente, produzindo a especificação de processos, recursos, tecnologia e detalhamento dos projetos específicos necessários ao desenvolvimento do Programa. | 150.000,00 | SQC | Ex- Post | 100% | - | Não | mai/2013 | dez/2013 | TOR em elaboração – 1 Contratação | C1 |
| 2.6 | Contratação de consultoria para desenvolvimento de plano estratégico e de metodologias e usabilidades voltadas ao portal Interlegis, marketing e divulgação de imagem | 100.000,00 | SQC | Ex- Post | 100% | - | Não | mai/2013 | dez/2013 | TOR em elaboração – 1 Contratação | C1 |
| 2.7 | Contratação de consultorias para apoio a gestão do Programa Interlegis e apoio técnico as casas legislativas de portes distintos. | 19.000,00 | CI | Ex- Post | 100% | - | Não | mai/2013 | dez/2013 | TOR em elaboração. 2 Consultores | C1 |
| 2.8 | Contratação de consultorias para desenvolvimento de metodologias e usabilidades voltadas ao produtos interlegis (TI) SAPL, Portal. SIGI CORE, SAAL, SPDO | 385.000,00 | CI | Ex- Post | 100% | - | Não | mai/2013 | dez/2013 | Em fase de Contratação – 9 Consultores. | CI |
| 2.9 | Contratação de consultorias para o desenvolvimento de produtos e metodologias voltados à implantação de comunicação legislativa, marcos jurídicos municipais, organização da informação e melhora de gestão. Lei Orgânica e Regimentos Internos Revisados em 200 Casas Legislativas. | 640.000,00 | CI | Ex- Post | 100% | - | Não | mai/2013 | dez/2013 | Em fase de contratação. 22 Consultores | C2 |
| 2.10 | Contratação de consultoria para desenvolvimento de estudo conceitual e metodológico sobre modernização e inovação legislativa | 200.000,00 | SQC | Ex- Post | 100% | - | Não | mai/2013 | dez/2013 | TOR em elaboração.3 Contratações. | C2 |
| 2.11 | Contratação de consultoria para implantação de processos de inovação e modernização institucional implantados em amostra de Casas Legislativas. | 150.000,00 | SQC | Ex- Post | 100% | - | Não | mai/2013 | dez/2013 | TOR em elaboração.3 Contratações. | C2 |
| 2.12 | Contratação de consultoria para desenvolvimento de processos de fomento a projetos especiais aplicados experimentalmente. | 100.000,00 | SQC | Ex- Post | 100% | - | Não | mai/2013 | dez/2013 | TOR em elaboração.3 Contratações. | C2 |
| 2.13 | Contratação de consultoria para monitoramento e avaliação de casas legislativas | 28.500,00 | CI | Ex- Post | 100% | - | Não | mai/2013 | dez/2013 | TOR em elaboração- 1 Consultor. | C2 |
| 2.14 | Contratação de consultorias para desenvolvimento de sistemática de avaliação e risco e de certificação | 104.500,00 | CI | Ex- Post | 100% | - | Não | mai/2013 | dez/2013 | TOR em elaboração. 2 Consultores | C2 |
| **3. REALIZAÇÃO DE EVENTOS E SEMINÁRIOS** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Realização de seminários e eventos nacionais e regionais conforme programação | 127.845,25 | PE | Ex- Post | 100% | - | Não | mai/2013 | dez/2013 | Planejamento concluído | C4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Contratação de Empresa para realização do 2º Censo do legislativo e 1º Censo dos legisladores | 2.061.265 | Dispensa de Licitação | Ex-Post |  | 100% | Não | Mai/2013 | Dez/2013 | Análise Jurídica | C1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTALIZAÇÃO** | | 10.446.110,25 | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**² C1 - Componente 1 C2 – Componente 2 C3 – Componente 3 C4 – Componente 4**

1. **LPI**: Licitação Pública Internacional; **LIL**: Licitação Internacional Limitada; **LPN**: Licitação Pública Nacional; **CP**: Comparação de Preços; **CD**: Contratação Direta; **AD**: Administração Direta; **CAE**: Contratações através de Agências Especializadas; **AC**: Agências de Contratações; **AI**: Agências de Inspeção; **CEIF**: Contratações em Empréstimos a Intermediários Financeiros; **CPO/COT/CPOT**: Construção-propriedade-operação/ Construção-operação- transferência/ Construção-propriedade-operação-transferência (do inglês BOO/BOT/BOOT); **CBD**: Contratação Baseada no Desempenho; **CEGB**: Contratações com Empréstimos Garantidos pelo Banco; **PSC**: Participação da Comunidade nas Contratações; **SBQC**: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; **SBQ**: Seleção Baseada na Qualidade; **SBOF**: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; **SBMC**: Seleção Baseada no Menor Custo; **SQC**: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; **SD**: Seleção Direta.;**PE**: Pregão Eletrônico; **CI**; Consultoria Individual; **ARP**: Ata de Registro de Preços

   NOTA: 1US$ = R$1,80 [↑](#footnote-ref-1)