DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

NICARAGUA

PROGRAMA DE INTEGRACION VIAL

Operación No. NI - L1092

RESUMEN EJECUTIVO

Actualización del análisis de capacidad institucional fiduciaria aplicada al

Ministerio de Transporte e Infraestrutura

(MTI)

El presente documento fue elaborado por Nubia Baldizón, consultora contratada por el Banco Interamericano de Desarrollo en el marco de la preparación de la presente operación. Cualquier concepto vertido en este análisis es responsabilidad exclusiva del consultor y no refleja la posición oficial del BID

Julio 2015

Índice

SIGLAS Y ABREVIATURAS	2

1.	ANTECEDENTES	3

2.	OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN	4

2.1.	Objetivos del SECI	4

2.2.	Objetivo de la evaluación al MTI	4

3.	METODOLOGIA  Y ALCANCES	4

3.1.	Metodología utilizada	4

3.2.	Ponderación del nivel de desarrollo institucional SECI	5

3.3.	Categorías de riesgo	6

3.4.	Procesamiento de la información	6

4.	RESUMEN EJECUTIVO	7

4.1.	Capacidad de Programación y Organización	7

4.2.	Capacidad de Ejecución	8

4.3.	Capacidad de Control	8

4.4.	Matriz de Resultados del SECI	8

5.	ANEXOS	9

Anexo 1. Matriz de resultados del SECI	10

Anexo 2. Informe de evaluación de capacidad institucional en adquisiciones	11

Anexo 3. Estructura Orgánica del MTI  por dependencias,  2015	22

Anexo 3.1. Estructura Organizativa UCP-BID,  MTI - 2015	23

Anexo 3.2. Estructura Organizativa División de Adquisiciones MTI, 2015	24

Anexo 4. Resumen de Lecciones  aprendidas  resultado  del  análisis	25

Anexo 5. Matriz de Fortalecimiento Institucional del MTI	26

Anexo 6.Resumen de recomendaciones para mejorar la capacidad institucional	33

Anexo 7. Resumen comparativo del plan de fortalecimiento institucional  del MTI	34

Anexo 8. Cuestionarios de evaluación de capacidad institucional en gestión financiera	38

Anexo 9. Cuestionarios de evaluación de capacidad institucional en adquisiciones	48

# SIGLAS Y ABREVIATURAS

BID	Banco Interamericano de Desarrollo

BM	Banco Mundial

CUC	Comprobante Único Contable

DGAF	     División General Administrativa Financiera

FMP		Oficina de Servicios de Gestión Financiera y Adquisiciones (por sus siglas en inglés)

MO		Manual de organización y funciones

MHCP		Ministerio de Hacienda y Crédito Público

MR		Matriz de resultados

MTI	Ministerio de Transporte e Infraestructura

OE		Organismo ejecutor

PA		Plan de adquisiciones

PF		Plan financiero

PP		Perfil del proyecto

PEP		Plan de ejecución del proyecto

PMR		Reporte de monitoreo de proyecto

POD		Propuesta de desarrollo de operaciones

POA		Plan operativo anual

PM4R		Gestión de proyectos para resultados

RO		Reglamento operativo

SIGFA		Sistema Integrado de Gestión Financiera Administrativa y Auditoría

SECI – Nicaragua	Sistema de Evaluación de la Capacidad Institucional revisado por el sector financiero de la Representación del BID en Nicaragua

TSP	Sector Transporte e Infraestructura (por sus siglas en inglés)

UCP-BID	Unidad Coordinadora de Proyectos BID en el Ministerio de Transporte e Infraestructura

# ANTECEDENTES

El Gobierno de la República de Nicaragua ha designado al Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) como el organismo ejecutor (OE) del Programa de Integración Vial, a través de la Unidad Coordinadora de Proyectos BID (UCP-BID), instancia con  amplia experiencia en la ejecución de proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En este sentido, se podrá denominar en adelante al Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) en forma indistinta como organismo ejecutor (OE), entidad o MTI, según corresponda.

El presente informe presenta la actualización de la evaluación de la capacidad institucional fiduciaria del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) como organismo ejecutor del Programa de Integración Vial (NI-L1092) por un monto de US$90.7 millones.

El sector transporte en Nicaragua es un área prioritaria en la Estrategia de País. El MTI tiene como prioridad el mejoramiento de la red vial en las regiones de Nicaragua con altos indicadores de pobreza, específicamente en el departamento de Jinotega, para facilitar: (i) la movilidad de personas y bienes desde y a los mercados productivos nacionales y regionales; (ii) el acceso a servicios de salud y educación, reduciendo los tiempos y costos de desplazamiento; y (iii) la integración física de zonas afectadas por la falta de conectividad vial permanente.

En ese contexto, el MTI ha presentado para esta operación el mejoramiento de los caminos rurales existentes: Pantasma - Wiwilí con una extensión de 48,4 km en Jinotega que sirve a una zona caracterizada por su potencial productivo agrícola de granos básicos y café entre otros cultivos.

El programa tiene por objetivo el mejoramiento de las condiciones de transporte de las zonas con alta incidencia de pobreza y potencial productivo para su integración económica y social al resto del territorio.

# OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN

  - Objetivos del SECI

El Sistema de Evaluación de la Capacidad Institucional (SECI), es una  herramienta que utiliza el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para evaluar la capacidad institucional de una entidad, como organismo ejecutor, co-ejecutor o unidad ejecutora, según corresponda. Tiene como objetivo  determinar la capacidad institucional de la entidad u organismo ejecutor para ejecutar el proyecto y administrar los recursos asignados en forma eficiente y eficaz.

  - Objetivo de la evaluación al MTI

El objetivo específico de la evaluación al MTI consiste en realizar una actualización de la evaluación de la capacidad institucional fiduciaria de dicha institución, para la ejecución del programa incluyendo la matriz de riesgos y su respectivo plan de mitigación de riesgos.

- METODOLOGIA  Y ALCANCES

  - Metodología utilizada

El análisis se ha centrado en la actualización de la evaluación de la capacidad de gestión y operación de la capacidad institucional del OE, se adoptó la metodología del Sistema de Evaluación de la Capacidad Institucional (SECI) del Banco, concentrado en las áreas de: i) programación y organización, ii) ejecución de las actividades programadas y organizadas y iii) control, de forma tal que permitan la adecuada ejecución de un proyecto o programa y el manejo eficaz y eficiente de dichos recursos de acuerdo a los términos acordados con el Banco.”  Asimismo, abarca los siguientes sistemas: i) programación de componentes y actividades (SPA), ii) organización administrativa (SOA), iii) administración de personal (SAP), iv)  administración financiera (SAF), v) control interno (SCI) y control externo (SCE), los cuestionarios resueltos se insertan en Anexo 8.

Adicionalmente, para evaluar el sistema de adquisiciones se entrevistó al personal de la División de Adquisiciones del MTI, habiéndose aplicado la metodología que comparten el BID y Banco Mundial (BM). El informe de evaluación de capacidad en adquisiciones se presenta en el Anexo 2 del informe y los cuestionarios se incluyen en el Anexo 9.

  - Ponderación del nivel de desarrollo institucional SECI

En cada uno de los sistemas que son estudiados durante el análisis del Sistema de Evaluación de la Capacidad Institucional, se establece una ponderación porcentual que indica el nivel de desarrollo de la capacidad de cada sistema con la siguiente cuantificación:

| Del 0 al 50% | ND | No existe desarrollo de la capacidad del sistema evaluado |
| --- | --- | --- |
| Del 51 al 75% | ID | El nivel de desarrollo es incipiente |
| Del 76 al 90% | MD | El nivel de desarrollo es mediano |
| Del 91 al 100% | SD | El nivel de desarrollo es satisfactorio |

  - Categorías de riesgo

Seguidamente se detallan las categorías utilizadas para establecer una calificación en cada uno de los seis (6) sistemas que fueron evaluados en cuanto a la categoría de riesgo:

| Categoría I | Riesgo Sustancial (RS) | Requiere medidas de carácter crítico de implementación inmediata para la ejecución del programa o como condición para declarar la elegibilidad del préstamo en Proyectos en preparación. En ambos casos, es claramente identificable un plazo máximo para implementar las acciones encomendadas. |
| --- | --- | --- |
| Categoría II | Riesgo Alto (RA) | Requiere de medidas de carácter prioritario que deben implementarse a la brevedad posible, deseable en plazos determinados. Su adopción implica mejoramiento sustancial de la capacidad y es deseable que se implementen antes de iniciar la ejecución o en una fase temprana de dicho período. |
| Categoría III | Riesgo Medio (RM) | Requiere de medidas de carácter prioritario, cuya adopción implica mejoramiento sustancial de la capacidad institucional. Se recomienda que estas medidas sean implementadas durante la ejecución de los proyectos. |
| Categoría IV | Riesgo Bajo (RB) | Requiere medidas de menor importancia, pero que constituyen sugerencias para una administración eficiente, eficaz y transparente de los recursos del proyecto. Estas medidas deben implementarse en el corto o mediano plazo, o se deben justificar las razones para asumir los riesgos de no hacerlo. |

  - Procesamiento de la información

De acuerdo a la metodología establecida, se desarrollaron diversas reuniones de trabajo con el personal de la Unidad Coordinadora de Proyectos BID (UCP-BID), directivos y funcionarios claves del MTI, incluyendo el personal clave de la División Administrativa Financiera y División de Adquisiciones de dicha entidad. Todo ello facilitó la actualización de los cuestionarios de evaluación, previo análisis y revisión de los documentos, así como la identificación de las acciones a emprender, para continuar elevando la capacidad en gestión fiduciaria.

Asimismo, se revisó y actualizó la matriz de fortalecimiento institucional revisada en 2013, habiéndose analizado de previo distintos documentos e información complementaria suministrada tanto por el MTI y el Banco,  la cual se presenta en el Anexo 5.

Las entrevistas realizadas a los funcionarios del MTI se realizaron de acuerdo a la agenda de reuniones de trabajo programada, habiéndose desarrollado en un ambiente de cordialidad y transparencia. Las intervenciones de los participantes, facilitaron la actualización de los cuestionarios de los siete sistemas evaluados, incluyendo el sistema de evaluación de adquisiciones y obtener las conclusiones de los temas abordados; a quienes se manifiesta agradecimiento por su grado de apertura y deseos de colaboración.

- RESUMEN EJECUTIVO

Como resultado de la actividades antes mencionadas, se obtuvo una nueva matriz de resultados de las capacidades institucionales y nivel de riesgos del OE, registrándose significativos avances, lo que permite concluir que el MTI ha implementado la mayoría de las medidas del plan de acción consensuado en el 2013, lo que se tradujo en una mejora sustancial de las capacidades; observándose un incremento en el puntaje final, al pasar de 95.5% a 97.0%, resultando los mayores avances en los sistemas de control externo y de adquisiciones.

Sobre la base de lo antes expuesto, se recomienda implementar las recomendaciones de mejoras indicadas en la matriz de fortalecimiento institucional, para mantener el alto desempeño alcanzado por el MTI y continuar desarrollando esfuerzos de mejora continua en la gestión financiera y de adquisiciones de los proyectos financiados por el Banco, según se muestra a continuación, cuyos detalles se presentan en el Anexo 5.

  - Capacidad de Programación y Organización

Continuar fortaleciendo el sistema de programación de actividades. MTI ha mostrado una mejora sustancial en el seguimiento de las operaciones de los Programas financiados por el Banco, mediante la aplicación de la metodología PM4R (Gestión de Proyectos para Resultados), utilizando las herramientas estándar de planificación del Banco en cada una de las cinco etapas de gestión del proyecto : inicio, planificación, implementación, monitoreo y cierre; incluyendo el  Plan de Ejecución del Proyecto (PEP), Plan de Adquisiciones (PA), Matriz de Resultados (MR), Plan Financiero (PF), Planes Operativos Anuales (POA), Plan de Gestión de Riesgos, Reporte de Monitoreo de Proyecto (PMR), entre otros.

En este sentido, ha elevado notablemente el nivel de cumplimiento de la ejecución física y financiera, por lo que se recomienda que mantenga las  medidas implementadas para  continuar garantizando altos niveles de ejecución de los proyectos, en armonía con la programación de metas y resultados esperados en los programas financiados por el Banco.

Continuar fortaleciendo la capacidad de la estructura organizacional. El OE ha adquirido compromisos de ejecución a través de los Programas acordados entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Banco, por ser la institución clave en el crecimiento del sector transporte y de infraestructura del país. En este sentido, se recomienda que el MTI finalice la actualización del manual de organización y funciones e incorpore las calificaciones y requisitos técnicos y profesionales establecidos en los cargos de las distintas dependencias de la entidad, particularmente lo correspondiente al personal de la Unidad Coordinadora de Proyectos BID (UCP-BID); todo ello contribuirá en una mejora continua del funcionamiento de la organización del OE y del Programa.

Se informó que la División General de Recursos Humanos del MTI  ha previsto finalizar el próximo año, la actualización del manual de organización y funciones de dicha entidad. Se adjunta el organigrama 2015 del MTI por dependencias, el de la UCP – BID y el de la División de Adquisiciones, todos del MTI.

  - Capacidad de Ejecución

Mantener fortalecido el sistema de administración financiera. Se observa una notable  mejora mediante la implementación del SIGFAPRO en todas las operaciones a cargo del MTI y que financia el Banco, lo que ha permitido consolidar y controlar las transacciones financieras, disponer de información financiera confiable y oportuna para preparar los estados financieros, informes de ejecución presupuestaria y reportes requeridos por el Banco.

Por ello, en armonía con los logros anteriores, se recomienda que el nuevo personal contratado con funciones en la administración financiera de los proyectos asista a los eventos de capacitaciones que imparta el Banco en el tema, para ampliar y actualizar los conocimientos del equipo financiero del MTI sobre la gestión financiera, especialmente sobre normativas, procedimientos y guías para el trámite de desembolsos, rendiciones de cuentas y temas relacionados.

Finalmente, se recomienda que el OE finalice el montaje del sistema de archivo de la documentación soporte de las transacciones financieras y contables, mediante el   proceso de la digitalización de los 23,756 CUC, actualmente con un avance del 85%, lo que permitirá referenciar e identificar en forma directa la documentación soporte de las operaciones financieras realizadas en los programas financiados por el Banco.

Cabe destacar, que lo anterior se complementa con  la construcción del nuevo edificio para el área de la Dirección General Administrativa Financiera del MTI, en el cual se contempla un espacio dedicado para el archivo de la documentación financiera, incluyendo los programas y proyectos financiados por el BID.

  - Capacidad de Control

Priorizar el fortalecimiento del sistema de información y comunicación. Considerando la importancia de los sistemas de información en el OE, es recomendable que el MTI finalice el diseño de un plan estratégico de sistemas de información, a partir de un proceso de identificación de los sistemas de información necesarios para apoyar el desarrollo de las operaciones del OE e incluya propuesta de una plataforma tecnológica que facilite el procesamiento y consulta de datos en forma oportuna.

Adicionalmente, se recomienda que el OE finalice la actualización del manual de procedimientos y normativas de informática y cuente con la aprobación de la dirección superior de la entidad; todo ello acorde a los esfuerzos que realiza el MTI para mejorar y desarrollar la capacidad institucional en control interno.

Continuar fortaleciendo el sistema de control externo. Es notoria la mejora registrada en la presentación oportuna de los Estados Financieros Auditados (EFAS) de las operaciones financiadas por el Banco, aunada a los esfuerzos realizados por el MTI para obtener informes financieros con opinión limpia, todo ello de conformidad a los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2014.

  - Matriz de Resultados del SECI

De conformidad al análisis efectuado, se observa que la matriz de resultados SECI actualizada del OE cuenta en general con un desarrollo satisfactorio en lo relativo a la capacidad institucional técnica y profesional para planificar, organizar, ejecutar y controlar con un nivel de riesgo bajo.

Considerando lo antes expuesto, se concluye que el MTI deberá continuar sus esfuerzos para mantener el nivel de capacidad alcanzado, especialmente en acciones que fortalezcan los sistemas de administración de personal, administración financiera y  control interno; para alcanzar en el futuro la modalidad de revisión de desembolsos ex- post.

Seguidamente se presenta un resumen que refleja los niveles de desarrollo y de riesgo obtenidos en las capacidades antes citadas:

RESUMEN  DE  MATRIZ  DE  RESULTADOS  DEL SECI

Organismo Ejecutor: Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)

Operación:									Préstamo No.

Programa Suplementario para la Infraestructura Vial para la Competitividad	2225/BL-NI

Programa de Apoyo al Sector Transporte II-1					2840/BL-NI

Programa de Apoyo al Sector Transporte III-1					2979/BL-NI

Proyecto de Conectividad Vial de la Costa Atlántica				3353/BL-NI

| Consolidación Resultados Capacidades |  | Cuantificación | Desarrollo | Nivel de Riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Calificación |  |  |
| CAPACIDAD DE PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN |  | 100.0% | SD | RB |
| CAPACIDAD DE EJECUCIÓN |  | 91.8% | SD | RB |
| CAPACIDAD DE CONTROL |  | 97.9% | SD | RB |
| Total |  | 97.0% | SD | RB |
| Calificación | Desarrollo |  | Riesgo |  |
| 0 - 50 | No Existe Desarrollo | ND | Riesgo Sustancial | RS |
| 51 - 75 | Incipiente Desarrollo | ID | Riesgo Alto | RA |
| 76 - 90 | Mediano Desarrollo | MD | Riesgo Medio | RM |
| 91 - 100 | Satisfactorio Desarrollo | SD | Riesgo Bajo | RB |

- ANEXOS

Anexo 1     Matriz de resultados evaluación capacidad institucional en gestión financiera.

Anexo 2     Informe de evaluación de capacidad institucional en adquisiciones.

Anexo 3     Estructura orgánica por dependencias del MTI  - 2015.

Anexo 3.1. Estructura organizativa de UCP-BID, MTI - 2015.

Anexo 3.2. Estructura organizativa División de Adquisiciones MTI, 2015

Anexo 4.    Resumen de lecciones aprendidas, resultado del análisis

Anexo 5.    Matriz de fortalecimiento de capacidad institucional fiduciaria.

Anexo 6.    Resumen de recomendaciones para mejorar la capacidad institucional fiduciaria

Anexo 7.    Resumen comparativo del plan de fortalecimiento institucional 2013 vs. 2015.

Anexo 8     Cuestionarios de evaluación de capacidad institucional en gestión financiera.

Anexo 9.    Cuestionarios de evaluación capacidad institucional en gestión adquisiciones.

# Anexo 1. Matriz de resultados del SECI

Evaluación de la capacidad institucional fiduciaria en gestión financiera aplicada al

Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)

| CAPACIDAD |  | SISTEMA |  |  | CALIFICACIÓN |  | DESARROLLO | NIVEL DE RIESGO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPACIDAD DE PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES |  |  | 100.0% |  | SD | RB |
|  |  | ORGANIZACION DE ACTIVIDADES |  |  | 100.0% |  | SD | RB |
| Total |  |  |  |  | 100.0% |  | SD | RB |
| CAPACIDAD DE EJECUCIÓN |  | ADMINISTRACION DE PERSONAL |  |  | 90.9% |  | MD | RM |
|  |  | ADMINISTRACION FINANCIERA |  |  | 92.5% |  | SD | RB |
| Total |  |  |  |  | 91.8% |  | SD | RB |
| CAPACIDAD DE CONTROL |  | CONTROL INTERNO |  |  | 96.6% |  | SD | RB |
|  |  | CONTROL EXTERNO |  |  | 100.0% |  | SD | RB |
| Total |  |  |  |  | 97.9% |  | SD | RB |
| CONSOLIDACIÓN RESULTADOS CAPACIDADES |  |  |  |  | CUANTIFICACIÓN |  | DESARROLLO | NIVEL DE RIESGO |
|  |  |  |  |  | CALIFICACIÓN |  |  |  |
| CAPACIDAD PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES |  |  |  |  | 100.0% |  | SD | RB |
| CAPACIDAD DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES |  |  |  |  | 91.8% |  | SD | RB |
| CAPACIDAD DE CONTROL |  |  |  |  | 97.9% |  | SD | RB |
| Total |  |  |  |  | 97.0% |  | SD | RB |
| Calificación | Desarrollo |  |  | Riesgo |  |  |  |  |
| 0 - 50 | No Existe Desarrollo |  | ND | Riesgo Sustancial |  | RS |  |  |
| 51 - 75 | Incipiente Desarrollo |  | ID | Riesgo Alto |  | RA |  |  |
| 76 - 90 | Mediano Desarrollo |  | MD | Riesgo Medio |  | RM |  |  |
| 91 - 100 | Satisfactorio Desarrollo |  | SD | Riesgo Bajo |  | RB |  |  |

# Anexo 2. Informe de evaluación de capacidad institucional en adquisiciones

| País: | Nicaragua |
| --- | --- |
| ID Programa: | NI-L1092 |
| Descripción: | Programa de Integración Vial |
| Unidad evaluada: | División de adquisiciones |
| Institución: | Ministerio de Transporte e Infraestructura – MTI |
| Fecha: | 29 de mayo de 2015 |

I. Introducción

Se realiza la presente visita con el objetivo de actualizar la evaluación de la capacidad institucional en materia de adquisiciones de la división de adquisiciones del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), como organismo ejecutor de cuatro operaciones financiadas por el Banco: i) Programa  Suplementario para la Infraestructura Vial para la Competitividad (2225/BL-NI);  ii) Programa de Apoyo al Sector Transporte III-1 (2979/BL-NI; iii) Programa de Apoyo al Sector Transporte II-1 (2840/BL-NI); iv) Proyecto de Conectividad Vial de la Costa Atlántica (3353/BL-NI); todas con procesos de adquisiciones sujetos a revisión ex-post por parte del Banco, según la última inspección de adquisiciones realizada en noviembre de 2014. El equipo de proyecto calificará el riesgo actual asociado a la gestión de adquisiciones, a partir de los resultados de este informe, posteriormente analizar y proponer la modalidad de revisión que aplicará el Banco a los procesos de adquisiciones y contrataciones del OE.

En la visita de inspección se contó con los siguientes participantes:

- Por parte del Banco:

Nubia María Baldizón, Consultora

- Por parte de la unidad evaluada:

Ricardo Cortés Aburto, Director División de Adquisiciones, MTI

Gema Reyes Vega, Responsable Oficina Seguimiento y Control de Contratos, MTI

Mauricio Aguilar, Coordinador Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP-BID), MTI

II. Descripción de metodología utilizada

A continuación se presenta una breve descripción de las actividades desarrolladas para la evaluación de capacidad institucional fiduciaria en gestión de adquisiciones:

- A partir del contenido del cuestionario incluido en el anexo 9 del presente informe, se realiza entrevista al Director de la División de Adquisiciones del MTI para recopilar información relevante relacionada con siete (7) aspectos : i) estructura organizacional y funcional de la unidad institucional evaluada; ii) equipo de trabajo; iii) planificación de las adquisiciones; iv) ejecución de las adquisiciones; v) ejecución de contratos vi) mantenimiento de expedientes de contratación y vii) sistemas de apoyo y control.

- Validar la entrevista mediante la revisión de documentos que soportan aspectos organizativos y funcionales de la unidad evaluada, tales como: manuales de procedimientos, código de conducta, instructivos, organigrama y demás documentos relacionados.

- Verificar los aspectos asociados a la gestión de procesos y registros de contratación mediante la revisión de expedientes de procesos por naturaleza.

- Elaborar análisis integral (información puntos 1, 2 y 3) para calificación del nivel de riesgo asociado a la función de adquisiciones y definición del tipo de revisión aplicable por parte del Banco con su respectivo plan de supervisión.

III. Hallazgos en el análisis de capacidad de la unidad evaluada

1. Estructura organizacional y funcional

A finales de 2013, se realizó la revisión del manual de organización y funciones, habiéndose actualizado  la descripción de los puestos de la división de adquisiciones, documento aprobado por la dirección superior. Este documento define las funciones y responsabilidades de cada miembro del equipo de adquisiciones y contempla las modificaciones de la Ley No. 737 “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público”; se basa en los modelos de la Dirección General de Contrataciones del Estado (DGCE) y contempla la misión y naturaleza de la función, actividades principales, superior inmediato, puestos colaterales y subordinados, entre otros aspectos; y se cuenta con las salvaguardas del personal. Sin embargo, no contempla los requisitos y calificaciones técnicas y profesionales de cada puesto de trabajo de la unidad evaluada.

De acuerdo al organigrama aprobado en 2015, la división de adquisiciones se estructura en cuatro oficinas: (1) obras y consultorías (firmas y consultores individuales); (2) contratación de bienes y servicios; (3) planificación, seguimiento y control de contratos y (4) oficina de compras. Actualmente, la estructura funcional actual es consistente con la del organigrama, el cual se adjunta organigrama en Anexo 3.3.

Con respecto a los manuales, instructivos y guías, se comenta que la división de  adquisiciones no dispone de un manual de procedimientos, aunque cuenta con el manual de compras por cotización emitido por la Dirección General de Contrataciones del Estado (DGCE). En este sentido, se ha previsto la contratación de una consultoría para armonizar y consolidar los manuales, instructivos y guías, a modo de compendio, incorporando el detalle de las actividades previas al inicio de los procesos de adquisiciones, con el financiamiento del BID. Así mismo, se incluirá la preparación de otros manuales, entre ellos un manual de procedimientos para el funcionamiento del comité de evaluación de licitaciones, para definir los roles y responsabilidades de los miembros del comité; procedimientos para atender las protestas; guías para elaborar informes de evaluación, entre otros temas.

Asimismo, manifiesta que continúan adoptando medidas para prevenir errores de procedimientos y actos de fraude y corrupción consistente en impartir capacitaciones al personal de la división de adquisiciones. Se informa que en dependencia del cargo, el personal de adquisiciones presenta declaraciones de probidad. Se encuentra restringido el acceso -de proveedores o consultores participantes en las distintas fases de los procesos- al área de trabajo de los analistas y especialistas de adquisiciones.

2. Equipo de trabajo

El equipo de trabajo de la división de adquisiciones está integrado por 31 funcionarios, distribuidos de la siguiente manera: 1 director de división de adquisiciones, 4 responsables de oficina: (i) obras y consultorías, 4 analistas; (ii) bienes y servicios; 5 analistas; (iii) planificación y seguimiento de contratos, 5 analistas; (iv) compras, 2 compradores; 3 asesores legales y 7 personal de apoyo. En la división de adquisiciones todo el personal es financiado con recursos del presupuesto del gobierno central.

Con respecto a la descripción del puesto y el perfil requerido para cada cargo en la división de adquisiciones, se comenta que no todos los miembros del equipo de adquisiciones cumplen con las calificaciones mínimas establecidas con el mismo. Se obtuvo información del 87.1%  del personal de la unidad evaluada y de acuerdo a las hojas de vida suministradas, el 90% del personal suministró los datos completos, observándose que el 97% del personal de la división de adquisiciones posee calificación profesional, excluyendo el personal de apoyo.

Al analizar  el total de las hojas de vida suministradas y que contienen datos completos, se observa  un promedio de más de cuatro años de experiencia del personal en general y el personal directivo de la división de adquisiciones registra más de tres años de experiencia en adquisiciones; particularmente el director de la división de adquisiciones posee alrededor de tres años de experiencia en adquisiciones.

El personal ha recibido capacitaciones impartidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y por los organismos que financian las operaciones a cargo del OE, incluyendo el BID. Se comenta que los salarios devengados por el personal de adquisiciones, sean comparables respecto a otros funcionarios con responsabilidades equivalentes, puesto que están normados por la Dirección General de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).

3. Planificación de las adquisiciones

En la división de adquisiciones se preparan planes de adquisiciones institucionales bajo el modelo de la Dirección General de Contrataciones del Estado (DGCE) del MHCP, acorde a la disponibilidad presupuestaria aprobada por el área correspondiente. En agosto de cada año se prepara el PREPAC y en el mes de enero se divulgan los planes de adquisiciones financiados con recursos nacionales y externos.

Se realizan las publicaciones del plan de adquisiciones en el SISCAE, por medio del portal de www.nicaraguacompra.gob.ni en el cual las instituciones del sector público, publican los procesos de adquisiciones que gestionarán durante el año. Asimismo, los anuncios generales, llamados a licitación  y adjudicaciones de contratos se publican en el sitio de internet  de United Nations Development Bussiness (UNDB), por sus siglas en inglés, según lo establecido en los convenios cuyos recursos provienen de organismos internacionales como el BID, Banco Mundial, los gobiernos nacionales, los organismos de las Naciones Unidas, entre otros.

Por otro lado, en el Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones (SEPA) publican los planes detallados aprobados de las adquisiciones de las operaciones financiadas con fondos del BID y del Banco Mundial; todo ello permite conocer (i) los planes previstos para cada proyecto, (ii) el progreso en la ejecución del plan, y (iii) el detalle específico de cada uno de los contratos financiados bajo el proyecto.

En adición, cuentan con un sistema de matrices de seguimiento elaborada en Microsoft Excel, en el cual se puede conocer la fase de los procesos por fuente y naturaleza de adquisición. Se comenta que la matriz  de seguimiento es una herramienta elaborada en la unidad evaluada, de utilidad en el monitoreo, obtener insumos para elaborar informes y coadyuvar en la toma de decisiones de las instancias superiores del OE.

Se comenta que la División de Tecnología de la Información del MTI, a solicitud de la División de Adquisiciones, está elaborando un sistema para el seguimiento de las adquisiciones y contrataciones del OE, independientemente de las fuentes de financiamiento, lo que permitirá realizar un seguimiento integral de los procesos de adquisiciones y contrataciones, la generación de reportes estadísticos, emitir alarmas para las unidades requirentes, entre otros aspectos. Asimismo,  permitirá la consolidación de la información de los procesos de adquisiciones y contrataciones, según las distintas fases y/o etapas en las que se encuentren los procesos.

Se informa que los planes de adquisiciones se modifican menos de cuatro veces al año; e indica que las adquisiciones financiadas con recursos del tesoro son las que modifican el plan de adquisiciones institucional. Para establecer los precios estimados de los bienes, el cálculo se basa en estudios de mercado y los precios estimados de las obras, a partir del presupuesto estimado. En el tercer trimestre de cada año, cada unidad requirente del OE, prepara el presupuesto a ejecutar y en la división de pre inversión de la división general de planificación se consolidan el presupuesto del plan de inversión a cargo del MTI.

Asimismo, en la planificación general de las adquisiciones, se prevén los costos recurrentes (reemplazos, mantenimiento); al respecto, se conoció que el mantenimiento para las carreteras pavimentadas está a cargo del FOMAV y el control de pesos y dimensiones a cargo del MTI. El mantenimiento para los caminos municipales lo hace el MTI, incluyendo los caminos rurales y vecinales.

4. Ejecución de las adquisiciones

El comité de licitaciones del OE, está integrado por cinco (5) miembros  de: i) unidad de adquisiciones, ii) división general administrativa financiera, iii) dirección general de vialidad y/o dirección general de planificación, iv) dirección área requirente o en su caso la dirección específica y v) asesoría legal. El sub comité de licitación lo integran tres (3) miembros: un (1)  experto en el tema y dos (2) especialistas.

La unidad de adquisiciones cuenta con guías para la preparación de términos de referencia de obras únicamente, no así para la preparación de especificaciones técnicas de bienes. En la etapa de preparación de documentos de licitación de obras y términos de referencia se realizan las coordinaciones con la unidad solicitante, para revisar en forma conjunta; previo a la aprobación de los términos de referencia por parte del comité de licitación.

En cuanto al manejo de la información en la unidad de adquisiciones, no se posee una base de datos, sin embargo se inició la digitalización de trescientos cinco expedientes correspondientes a adquisiciones financiadas con fondos del BID y el BM en 2012.

En la división de adquisiciones del OE no se habilita a los oferentes para que participen en las licitaciones, se indica que participan los oferentes elegibles. La gestión de los procesos de adquisiciones está centralizada en la unidad evaluada, por ser la instancia a cargo de todas las adquisiciones que realice el MTI, independientemente de la fuente de financiamiento de cada contratación.

En el edificio del OE la unidad de adquisiciones cuenta con espacio propio y adecuado con una sala de conferencias para las juntas aclaratorias y sesiones del comité de licitación y sub comité técnico. Se informa que todas las ofertas se reciben en la sala de juntas y pasan directamente al área de archivo, una copia de éstas se entrega al sub comité técnico, para su respectiva evaluación. El funcionario comenta que en el período de aclaraciones establecido, se aplica un procedimiento de pre o post calificación, según corresponda. Asimismo, se conoció que la evaluación de las ofertas y propuestas generalmente finaliza dentro del plazo original de las mismas y se continúa mejorando el plazo.

Se han establecido acciones de coordinación, sesiones de trabajo interinstitucionales con las áreas involucradas en los procesos de adquisiciones, para prevenir posibles errores de procedimientos y agilizar los procesos. En todos los procesos de adquisiciones se preparan informes sobre la evaluación de ofertas y recomendación de adjudicación de contrato en los cuales se describe el desarrollo del proceso y brindan los detalles sobre las razones por las cuales se rechazan ofertas con sus respectivos incumplimientos detectados, lo cual fue validado en expediente de licitación verificado.

Se oficializa la adjudicación de contratos mediante resoluciones ministeriales. Cuando se trata de compras por cotización (aplicación de ley nacional) la adjudicación es responsabilidad del representante de adquisiciones. Actualmente, se cuenta con una oficina de planificación y seguimiento de contratos de la unidad de adquisiciones, instancia a cargo del seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones. Dicha oficina realiza seguimiento a la gestión de los procedimientos: desde la conformación del expediente hasta la adjudicación, ejerce el seguimiento en cada una de las etapas del procedimiento mediante la revisión del expediente; este seguimiento únicamente se refiere a los plazos de ejecución del proceso respecto a su cronograma.

Durante la visita, se procedió con la revisión de tres (3) expedientes de contratación, dos (2) de los cuales fueron facilitados de forma expedita. Seguidamente se detallan las observaciones aplicables en respecto a la gestión de los procedimientos y conformación de expedientes:

- Adquisición de bienes mediante compra directa (CD) Préstamo No. 2225/BL-NI: US$ 25,5 miles de dólares.

| Inicio del procedimiento | Se ingresa y publica en SISCAE. Se encuentra la evidencia de justificación para la contratación directa, con documentos internos de la división de tecnología de la información del MTI, contando de previo con la no objeción del Banco. |
| --- | --- |
| Solicitud de cotizaciones | Se ingresa y publica en SISCAE. Se envía la carta de invitación al proveedor seleccionado, incluyendo las especificaciones técnicas requeridas. En el expediente se encuentra la resolución ministerial No. 113-2013, mediante la cual se autoriza el inicio del proceso de contratación directa y la conformación del comité de selección. En el expediente se observa formato para la recepción oficial de oferta de bienes y servicios de tres oferentes. |
| Evaluación del proceso y orden de compra | Se observa la resolución ministerial de adjudicación del proceso, contando con la no objeción del proceso, el cual se formaliza mediante orden de compra No. 11373, emitida por el MTI. |
| Orden de compra | Se prepara en el área administrativa, se incluye el ingreso de orden de compra en el expediente, publicada en el SISCAE. Se observa orden de compra emitida por el MTI. |
| Documentos relacionados con la entrega | Se encuentra en el expediente fotocopia de la factura del proveedor, aunque no se encuentra nota de entrada y nota de salida de bodega. |
| Pagos realizados | No se observa en el expediente la solicitud de pago por el monto total de la compra del bien. |
| Conformación | Se observa que el expediente está en orden cronológico y se encuentra completo y cada página está numerada. |

- Proceso de licitación para contratación de obras (LPI). Préstamo No. 2840/BL-NI: US$ 21,094 miles de dólares.

| Publicidad del llamado a licitación | Se encuentran evidencias que el llamado a licitación fue publicado en el SISCAE y en el United Nations Development Bussiness (UNDB). Se emitió Resolución Ministerial para el inicio del proceso de licitación y conformación del Comité de licitación, aunque no observó en el expediente evidencia de la publicación de llamado a licitación en la Gaceta, diario oficial. En el llamado a licitación se indica el número de identificación del procedimiento, método de licitación, requisitos de calificación de los oferentes elegibles, procedimiento y plazo para la compra del documento de licitación, fecha y lugar de recepción de ofertas y fecha de apertura de ofertas. |
| --- | --- |
| Documento de licitación, criterios de evaluación de ofertas y calificación del oferente | Se basa en el modelo estándar establecido por el Banco, organismo que financia la licitación (BID). El documento contiene sección de instrucciones, datos de la licitación, criterios de evaluación y calificación, formularios de licitación, países elegibles, requisitos y alcances de las obras, planos, etc. y el modelo de contrato. Utilizan criterios de situación financiera, facturación promedio, se valora la experiencia como contratista y se detalla el equipo requerido. El modelo de contrato es el utilizado con el documento de licitación. |
| Llamado a licitación | Se publica en el portal del SISCAE, UNDB y del BID, encontrándose en el expediente las evidencias correspondientes. Se realiza remisión de aclaraciones del documento de licitación y se dan a conocer a todos los participantes. |
| Apertura de ofertas | Se prepara acta en la que se consigna la siguiente información: 25 empresas constructoras que adquirieron el documento de licitación y 7 empresas que presentaron ofertas. |
| Evaluación de ofertas | En el expediente se encuentra un informe de evaluación y comparación de ofertas que emite el sub-comité de evaluación. El procedimiento se realiza según lo establecido en el documento de licitación. Se aplican los criterios de evaluación y metodología establecidos en el documento de licitación, se adjuntan anexos de evaluación relacionados con el informe, incluyendo la matriz de elegibilidad para cada uno de los oferentes. El comité de licitación emite acta avalando el informe de evaluación del sub comité técnico y oficializa la recomendación de adjudicación del contrato a la máxima autoridad. La adjudicación se formaliza mediante resolución ministerial No. 326-2013 y se notifican los resultados del proceso a los participantes. Se incluye en el expediente una notificación de adjudicación sobre la aceptación de la oferta presentada al oferente, en la cual gana el proceso de licitación de las obras, e indica que debe suministrar la garantía de cumplimiento en un plazo de 28 días. |
| Contrato | Se incluye en el expediente el modelo incluido en el documento de licitación y contiene la lista de cantidades de obra valoradas. Una copia del contrato firmado por las dos partes, se encuentra en el expediente. |
| Documentación relacionada con la administración del expediente | Se pudo comprobar que el expediente cuenta con una guía de verificación del expediente administrativo de contratación, conformada por un total de 22 ítems, sobre cada una de las etapas del proceso, hasta la suscripción del contrato. Se encontró evidencia de los pagos realizados hasta el avalúo No. 13 correspondiente al último pago realizado en abril 2015. El contrato se encuentra en fase de ejecución y se observa una extensión de vigencia y aumento de suma afianzada, hasta el 24 de julio de 2016. |
| Conformación del expediente | Se constató en el expediente documentación desde el inicio del proceso hasta la firma del contrato, relacionadas con: solicitud del área técnica requirente para iniciar el proceso, verificación en PAC y SISCAE, cronograma de proceso estimado, documento de licitación con la no objeción del BID, resolución ministerial de inicio, publicación de aviso especifico de licitación pública internacional, venta del documento de licitación y periodo de consultas y aclaraciones. Adicionalmente, se encontró acta del nombramiento del sub comité y del comité de evaluación, acta de recepción y apertura de ofertas técnicas-económicas, presentación del análisis, evaluación y comparación de las ofertas del sub comité técnico y comité de licitación y la no objeción del BID al informe de evaluación y comparación de ofertas y recomendación del Comité. Se observó que las páginas del expediente están numeradas en orden cronológico, habiéndose conformado hasta la fecha en tres ampos. Es un contrato en ejecución, la numeración del expediente finaliza en la guía de verificación del expediente administrativo de contratación. En adelante, se observan pagos realizados a la firma constructora hasta el avalúo No. 13. |

- Consultoría, contratación firmas consultoras, SBCC. Préstamo No. 2979/BL-NI:

US$ 188.8 miles de dólares.

| Inicio del procedimiento | En la resolución ministerial de inicio del proceso se incluye la conformación del comité de evaluación, debidamente autorizada por el Ministro del MTI. Se observa la publicación del aviso en el SISCAE y en el United Nations Development Bussiness (UNDB), aunque no se encontró la publicación en la Gaceta, diario oficial. |
| --- | --- |
| Expresiones de interés | Se encuentra la invitación a presentar expresiones de interés, correspondientes a servicios de consultoría, en la cual se describen los aspectos a desarrollar en 14 ítems. Se especifica el presupuesto estimado, la información que deben suministrar las firmas consultoras interesadas, método de selección basado en calidad y costos fecha de presentación. |
| Conformación de terna, identificación de candidatos | En el expediente se hace constar la entrega del documento de solicitud de propuesta a 4 empresas. De ellas, solamente dos empresas presentaron sus propuestas. El criterio de selección establecido es la selección basada en calidad y costo, según los términos de referencia. La recepción de documentos se realiza hasta el 27 de agosto de 2014 y el acta de apertura se realiza el 28 de agosto de 2014. |
| Evaluación de firmas consultoras | De conformidad a la documentación encontrada en el expediente, fueron recibidas dos (2) expresiones de interés, todas ellas antes del 28 de agosto de 2014. La fecha del acta de evaluación es del 14 de octubre d 2014. Se realizó la evaluación acorde a la matriz de evaluación establecida, resultando seleccionada la firma consultora con el mayor puntaje combinado. El acta cuenta con la firma del comité de evaluación para la selección de la firma consultora y se encuentra una carta dirigida a la firma consultora ganadora, para negociación de contrato. Se suscribió acta de negociación entre la firma consultora y el comité de evaluación, previo a la adjudicación y firma del contrato de servicios de consultoría. |
| Adjudicación | En el expediente se encuentra evidencia del acta de adjudicación emitida mediante acuerdo ministerial No. 228-2014. |
| Contrato | Se encuentra evidencia que el contrato ha sido revisado y autorizado por asesoría legal del MTI, documento que remite la división de adquisiciones al vice ministro para la firma del contrato. Sin embargo, no se encontró copia del citado contrato. |
| Pagos, productos | No hay documentos que evidencien pagos. |
| Conformación del expediente | Expediente en orden cronológico, con páginas numeradas. |

5. Ejecución de contratos

La oficina de planificación y seguimiento de contratos de la unidad de adquisiciones, es la instancia que realiza el seguimiento a garantías contractuales, alimentación de sistemas de seguimiento del Gobierno, plan de adquisiciones y demás aspectos contractuales relacionados. En el seguimiento de la ejecución de los contratos se utiliza el Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones (SEPA).

Así mismo, elabora el plan anual de contrataciones (PACC) del OE, ejerce el seguimiento a la revisión y custodia de las garantías de mantenimiento de ofertas correspondiente a cada uno de los procesos de licitación del MTI. Supervisa los trámites de información técnica solicitados por la Contraloría General de la República (CGR), elaborar y consolidar el informe semanal sobre el estado de los convenios y demás aspectos contemplados en la Ley 737 “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público”.

La administración de los contratos está a cargo de la unidad requirente, en el caso de los proyectos financiados por el BID, esta función recae en la Unidad Coordinadora de Recursos BID - MTI. Todos los aspectos que identifique la división de adquisiciones acerca del seguimiento contractual son comunicados a la unidad administradora del contrato para las gestiones pertinentes, hasta que se finiquita el contrato.

Los contratos suscritos frecuentemente son objeto de modificaciones en más de dos ocasiones, principalmente en el caso de obras y servicios de consultoría, en los que se suscriben acuerdos suplementarios, generalmente los contratos finalizan dentro del período original de vigencia.

Para supervisar  la ejecución de obras se contrata a firmas externas. Sin embargo, el MTI delega un representante para el seguimiento de la ejecución de contratos. La recepción del objeto del contrato es realizada por la unidad administradora de los mismos.

6. Mantenimiento de los registros

De cada proceso administrado, se conforma el expediente de contratación y se resguardan en el área de archivo, bajo la custodia de la división de adquisiciones. En una parte de los expedientes no está completa la documentación sobre la administración de contratos, especialmente lo relacionado con las solicitudes de pago; no obstante, se encuentran los registros completos sobre la gestión de cada proceso de adquisición.

Se informa que no se cuenta con un sistema de administración de expedientes de adquisiciones y contrataciones, motivo por el cual se recomienda el establecimiento de un sistema de archivo, lo que facilitará la administración, custodia y resguardo de la documentación soporte de los procesos de  adquisiciones clasificados por año, fuente, número de préstamo, etc.

En cuanto al espacio físico de los archivos de los expedientes, se observa que el espacio en la bodega es reducido en relación al volumen de documentos existentes; lo cual implica un esfuerzo adicional del personal para ubicar los expedientes, ya que una buena parte de los expedientes está actualmente en bolsas.

Sobre la base de lo antes expuesto, se recomienda remodelar el local del archivo de los expedientes de adquisiciones  y equiparlo con muebles o estantes que faciliten la colocación de los ampos y dotar de equipos de climatización adecuados para el almacenamiento de los citados documentos y la mejora del ambiente de trabajo para el personal que labora en esta dependencia. En adición, es preciso habilitar una bodega adicional para el almacenamiento físico de los archivos antiguos - de los últimos diez años - según lo contemplado en la ley.

7. Sistemas de apoyo y control

El OE cuenta con la unidad de auditoría interna, instancia que revisa con base en una muestra los procedimientos de adquisiciones y contrataciones realizados y prepara anualmente el plan anual de auditoría en la entidad, en el cual se contemplan auditorías especiales a proyectos a cargo del MTI.

Asimismo, se informa que durante el presente año se han concluido las actividades desarrolladas  por las firmas auditoras externas contratadas en el marco de los convenios de préstamos suscritos con el BID.

V. Conclusiones y recomendaciones

Como resultado de la aplicación de la metodología, el puntaje obtenido a través de la entrevista fue de 75.28 puntos, por lo tanto, se concluye que la división de adquisiciones del MTI presenta un riesgo bajo en la gestión de procesos de adquisiciones.

Considerando el nivel de riesgo determinado, se considera adecuado recomendar la aprobación del siguiente plan de supervisión de las decisiones en materia de adquisiciones que se gestionen por la unidad evaluada, en el marco de la implementación de la operación No. NI-L1092:

- Adquisición de obras, bienes y servicios distintos a consultoría:

Se recomienda que los procesos de adquisiciones de obras, bienes y servicios distintos de consultoría desde la modalidad de comparación de precios hasta licitación pública nacional se continúen revisando  de forma ex-post por parte del Banco, considerando los resultados de la evaluación de capacidad institucional.

- Servicios de consultoría consultores individuales y firmas consultoras:

Se recomienda que los procesos de selección de firmas consultoras sean revisadas de forma ex-ante por parte del Banco, basados en los resultados de la evaluación de capacidad. Asimismo, es recomendable que los procesos de selección de consultores individuales, sean revisados bajo la modalidad  ex-post,  aplicando las guías establecidas por el Banco.

- Frecuencia propuesta para las visitas de supervisión de adquisiciones:

Es recomendable que la primera revisión ex-post de adquisiciones, se efectúe seis meses después de iniciada la ejecución de la nueva operación e incluirla en el plan de supervisión de la nueva operación. Así mismo, será necesario que las revisiones posteriores durante la ejecución de la operación se realicen con una frecuencia semestral.

Con el propósito de fortalecer la capacidad de la unidad evaluada, a continuación se presentan las siguientes recomendaciones adicionales:

- Resumen de hallazgos reportados en el informe del 21 marzo de 2013.

| Descripción | Observaciones |
| --- | --- |
| - Actualizar el reglamento operativo del programa, especialmente lo relacionado con los procedimientos para cada método de adquisición y selección y control de calidad de documentos utilizados en la gestión de procesos de la unidad de adquisiciones. | Parcialmente superado |
| - Actualizar el manual de organización y funciones de la unidad de adquisiciones, en armonía con la estructura organizacional para un adecuado y oportuno funcionamiento de los procesos; e incorporar las calificaciones profesionales y técnicas del personal requerido y demás aspectos relacionados. | Parcialmente superado. Se cuenta con la ficha del cargo, aunque no incluye el perfil requerido. |
| iii) Constituir e implementar institucionalmente un código de conducta y ética de funcionarios, que abarque a la unidad de adquisiciones, principalmente el tema de conflictos de intereses y se obtengan las salvaguardas correspondientes del personal. | Superado. |
| iv) Garantizar que todo expediente de contratación debe integrar la documentación tanto del proceso de selección o adquisición efectuado como la relacionada con la ejecución y administración del correspondiente contrato, organizada en orden cronológico. Todo pago que se asocie a la entrega de un producto específico debería realizarse una vez evidenciada la satisfacción de su entrega. | Superado |

Finalmente, con el propósito de fortalecer la capacidad de la unidad evaluada, se realicen las siguientes recomendaciones adicionales:

- completar  el manual de organización y funciones, a partir de la actual descripción de cargos de la unidad de adquisiciones, incorporando los perfiles y calificaciones profesionales y técnicas del personal, de conformidad a la estructura organizacional aprobada en el OE;

- elaborar  el manual de procedimientos de la unidad de adquisiciones, aplicable a cada método de adquisición, la asignación de responsabilidades e instancias involucradas, así como la selección y control de calidad de los documentos utilizados en la gestión de los procesos e incluya flujograma de procesos para las distintas métodos de adquisiciones y mecanismos de coordinación entre las distintas unidades requirentes del OE, especialmente con la UCP-BID del MTI;

- gestionar la aprobación de una normativa para regular la participación de los miembros del comité de licitación, incluyendo el tema de conflictos de interés y elaborar una certificación para que cada uno de los integrantes de dicho comité, emita salvaguardas sobre su conocimiento del citado tema.

- continuar formalizando e implementando medidas y/o iniciativas para prevenir posibles actos de fraude y corrupción;

- reforzar las condiciones de resguardo y custodia de expedientes de contratación, para garantizar : a)  un espacio físico exclusivo para el archivo de los expedientes, equipado con muebles y/o estantes que faciliten el fácil acceso de los expedientes, b) una adecuada administración del archivo de adquisiciones, para que cada expediente integre toda la documentación relativa al contrato suscrito desde el inicio del procedimiento de adquisición hasta el finiquito de la obligación contractual, evidencia de pagos realizados en virtud del contrato, comunicaciones entre las partes y cualquier otro documento generado; c) la documentación de cada expediente se encuentre debidamente rotulada, completa y codificada en orden secuencial.

- Asegurar que todo nuevo recurso humano que se contrate para reforzar la división de adquisiciones cumpla adecuadamente con el perfil académico y requisitos profesionales, en armonía con el  manual de organización y funciones actualizado de la unidad evaluada

# Anexo 3. Estructura Orgánica del MTI  por dependencias,  2015

# Anexo 3.1. Estructura Organizativa UCP-BID,  MTI - 2015

# Anexo 3.2. Estructura Organizativa División de Adquisiciones MTI, 2015

# Anexo 4. Resumen de Lecciones  aprendidas  resultado  del  análisis

de la capacidad institucional al  MTI

- El seguimiento a la ejecución de los planes y programas se realiza semanalmente y bajo la coordinación de la dirección superior. El POA institucional de cada dirección general y dirección específica es monitoreado semanalmente y se establecen metas de cumplimiento físicas y financieras. Se utiliza el sistema de información gerencial del ciclo de proyecto (SIG-CP), para el seguimiento de los proyectos de inversión en el OE.

- La división de adquisiciones mantiene un permanente seguimiento al plan de adquisiciones, independiente de la fuente de financiamiento, lo cual incide en la agilización de procesos de adquisiciones  de las unidades requirentes del OE.

- La estructura organizacional de la UCP BID- MTI se concentra en los aspectos técnicos de los programas y proyectos y en la administración de los contratos. Cuenta con asistencia para temas administrativos y legales. Para los temas de adquisiciones y financieros, se apoya en las estructuras correspondientes del OE.

- La dirección superior tiene amplia experiencia en el sector construcción.

- Se han establecido canales de comunicación fluidos que contribuyen a mantener una buena coordinación entre las distintas direcciones generales y la UCP del Programa y cumplir con el POA.

- El personal clave y directivo que labora en la entidad cuenta con amplia experiencia en el campo de su especialidad. El nivel de rotación del personal es menor al 3%. En la institución existe una alta estabilidad laboral.

- Se observó una promoción en dos niveles, al surgir una vacante en  la Dirección General Administrativa Financiera.

- Realizados esfuerzos para superar los hallazgos en los estados financieros auditados y presentarlos en la fecha oportuna.

- Todo el personal de la entidad es financiado con recursos del tesoro, los niveles salariales están acordes a lo normado por la DIGEFUP del MHCP. Algunos consultores en los proyectos de la UCP-BID, se financian con fondos del BID.

# Anexo 5. Matriz de Fortalecimiento Institucional del MTI

Actualización de Evaluación de la Capacidad Institucional Fiduciaria Gestión Financiera y de Adquisiciones

Préstamos: No.  2225/BL-NI, 2427/BL-NI, 2840/BL-NI y 2979/BL-NI

| Deficiencia | Actividad a desarrollar | Responsable en MTI | Indicador | Revisión del 27-abril-2011 | Revisión del 14-mayo-2013 | Revisión del 28 y 29 mayo 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programación de Actividades 7. No se ha incorporado en el POA, un diagrama ilustrativo del orden e interdependencia de las actividades y los riesgos para el éxito de la programación y las acciones necesarias para prevenirlos, que permitan medir el logro de las metas previstas. | Se incluirá en el documento POA-2010 el diagrama de flujo y se introducirá la aplicación de las herramientas estándar. | División General de Planificación Unidad Coordinadora de Proyectos | Diagrama de Flujo de actividades incorporado en el POA -2010, acorde al informe de proyecto. Implementación al 100% de las herramientas estándar, especialmente la matriz de mitigación de riesgos. | Cumplido | Cumplido Adicionalmente se requiere la capacitación en el tema de herramientas estándar (personal nuevo) | IV Trimestre 2015 El personal de la UCP requiere capacitación en el manejo de las herramientas estándar del Banco: el coordinador técnico y el asistente del coordinador general de la UCP. |
| Organización Administrativa 7. No se ha previsto que cada empleado firme una constancia sobre su conocimiento y entendimiento de las funciones asignadas. | MTI elaborará constancia en la cual se hace constar sobre el conocimiento y entendimiento de las funciones asignadas para cada puesto de todo personal contratado por la Entidad. | División General de RRHH | Constancia de conocimiento y entendimiento de las funciones asignadas debidamente firmados por los empleados del OE. | 06 diciembre de 2010 Cumplido Manual de organización y funciones (MOF) finalizado y aprobado por la Dirección Superior Acuerdo Ministerial No. 082-2010. | Cumplido Se está realizando una actualización del Manual, previsto a finalizar en III Trimestre 2013. | III Trimestre 2015 El Manual de Organización y Funciones (MOF) presenta un avance del 85%. El 100% de los expedientes cuenta con las salvaguardas del personal. |
| Deficiencia | Actividad a desarrollar | Responsable en MTI | Indicador | Revisión del 27-abril-2011 | Revisión del 14-mayo-2013 | Revisión del 28 y 29 mayo 2015 |
| Administración de Bienes y Servicios 3, 4 y 5. La unidad de adquisiciones del MTI no cuenta en su totalidad con el equipamiento humano con la experiencia y entrenamiento para atender adquisiciones de mayor complejidad, necesarios para ejecutar y administrar el programa eficientemente. | Se impartirá capacitación al personal de la entidad, con funciones en la unidad de adquisiciones. | Unidad de Adquisiciones | Impartida la capacitación y actualización al personal de la unidad de adquisiciones del MTI, sobre políticas y procedimientos de adquisiciones de obras, bienes y servicios de consultoría, de acuerdo con las políticas del banco y la legislación local. | Cumplido El Banco impartió capacitación en agosto de 2010. En 2011 el Banco realizó dos capacitaciones para actualizar y reforzar conocimientos del personal de los OE. | Cumplido La Unidad de Adquisiciones cuenta con un total treinta y un (31) cargos, todos los cargos han sido contratados, según organigrama vigente. | IIII Trimestre 2015 Se impartirá capacitación al personal de adquisiciones, para actualizar y reforzar conocimientos sobre las normas, políticas y procedimientos de adquisiciones del BID. |
| Administración Financiera 3 y 51. El personal de la Dirección General Administrativa Financiera del MTI tiene poco entrenamiento y experiencia sobre la administración financiera de proyectos (acuerdos fiduciarios, rendiciones de gastos, solicitudes de desembolsos, etc.) financiados por el BID. |  | División Administrativa Financiera Oficina de RRHH | Impartida la capacitación y entrenamiento al personal de la Dirección Financiera de la entidad; obtener salvaguardas sobre el conocimiento y entendimiento del AF-100, AF-300 y AF-500. | III Trimestre 2011 El Banco impartió capacitación en agosto de 2010. En 2011 el Banco impartió dos capacitaciones para actualizar y reforzar conocimientos del personal de la DGAF y UCP del MTI. | Cumplido El personal del OE ha asistido a las capacitaciones realizadas en 2012, no ha habido cambios en el personal. | III Trimestre 2015 Se requerirá incluir al personal nuevo de la dirección financiera en capacitación que imparte el Banco. |
| Deficiencia | Actividad a desarrollar | Responsable en MTI | Indicador | Revisión del 27-abril-2011 | Revisión del 14-mayo-2013 | Revisión del 28 y 29 mayo 2015 |
| Administración Financiera 11. La entidad no dispone de un sistema de archivo de la documentación soporte de las transacciones financieras que permita referenciar e identificar en forma directa las operaciones efectuadas. | Se implementará un sistema de archivo de la documentación soporte de las transacciones financieras. | División Gral. Administrativa Financiera Unidad Coordinadora de Proyectos. | Implementado un sistema de archivo de la documentación soporte de las transacciones financieras que permita referenciar e identificar las operaciones realizadas. | IV Trimestre 2011 Se contratarán los bienes, obras y servicios para asegurar el sistema de archivo y respaldo de la documentación soporte de las transacciones financieras y contables, acorde al plan de fortalecimiento institucional 2011, con fondos del 1796/SF-NI. MTI está elaborando un borrador preliminar de: (i) TdR para la contratación de los servicios profesionales, (ii) las especificaciones técnicas sobre la infraestructura física requerida y (iii) adquisición de los equipos informáticos requeridos. | IV Trimestre 2013 Finalizada infraestructura física, el equipamiento y la digitalización de datos. Se contratarán los bienes, obras y servicios para asegurar el sistema de archivo y respaldo de la documentación soporte de las transacciones financieras y contables, acorde al plan de fortalecimiento institucional. MTI ha iniciado la construcción del local para el archivo de los documentos soportes de las transacciones financieras. Se ha iniciado el proceso para la contratación de una consultoría para la digitalización de los datos. | IV Trimestre 2015 Se ha finalizado la construcción del edificio del área financiera, incluyendo un área exclusiva para el archivo de documentos soportes de operaciones financieras. El proceso de digitalización del archivo tiene un avance del 85%, hasta completar un total de 23,756 CUC (documentos financieros y soportes) del periodo 2010 – 2013. |
| Deficiencia | Actividad a desarrollar | Responsable en MTI | Indicador | Revisión del 27-abril-2011 | Revisión del 14-mayo-2013 | Revisión del 28 y 29 mayo 2015 |
| Control Interno 18. El Sistema de Información no está respaldado en una plataforma tecnológica que facilite el procesamiento y consulta de datos en forma oportuna. | Se diseñará un plan estratégico de sistemas basado en un proceso de identificación de los sistemas de información necesarios para apoyar el desarrollo de las operaciones del MTI y recomiende una plataforma tecnológica que facilite el procesamiento y consulta datos en forma oportuna. | División Gral. Administrativa Financiera Unidad de Informática Unidad de Auditoría Interna | Diseñado plan estratégico de sistemas de información del MTI. | III Trimestre 2011 Se está trabajando en el Plan Estratégico, se prevé esté finalizado en III Trimestre 2011 | III Trimestre 2013 Se han realizado mejoras en el SIG CP y se realiza seguimiento mensual sobre avances. Hay avances en cuanto al almacenamiento de la información digital, se cuenta con 1 PT (peta byte). En adición, se cuenta con equipos (librerías de cintas de respaldo) para almacenar esa información. Se estima finalice en III trimestre 2013. | I Trimestre 2016 El SIG-CP se utiliza para el seguimiento de sistema de información gerencial del ciclo de proyecto, para monitorear los proyectos viales a nivel nacional, aplicable a todas las fuentes de financiamiento. La actualización del SIG CP, la realiza cada área del OE. |
| Control Interno 19. El sistema de información no ha definido procedimientos para proteger de riesgos correlativos los equipos y aplicaciones computarizadas. | Se actualizará el manual de procedimientos y normativas de informática acerca de los procedimientos para seguridad de la información, el tratamiento, ubicación y custodia física de los equipos y sus aplicaciones. | División Gral. Administrativa Financiera Unidad de Informática Unidad de Auditoría Interna y RRHH | Manual de procedimientos y normativas de informática de la entidad, actualizado y aprobado. | Cumplido Se cuenta con Manual de procedimientos de la división de tecnología de la información actualizado en 2011 y está en proceso de aprobación por la Dirección Superior. | Cumplido En 2013 se contempla una nueva actualización del Manual en el IV trimestre 2013, en proceso de aprobación por la Dirección Superior. Se ha adoptado la metodología COBIT mediante software MEYCO-COBIT. | I Trimestre -2016 En 2013 se realizó una nueva actualización del Manual y está en proceso de aprobación por la Dirección Superior. El OE adquirió licencia para la utilización de la metodología COBIT mediante software MEYCO-COBIT. |
| Deficiencia | Actividad a desarrollar | Responsable en MTI | Indicador | Revisión del 27-abril-2011 | Revisión del 14-mayo-2013 | Revisión del 28 y 29 mayo 2015 |
| Control Interno 16 y 24. La entidad no ha previsto mecanismos y procedimientos para: i) en cada proceso importante se identifiquen las actividades que contribuyen a los objetivos del SCI y ii) que el personal realice autoevaluaciones periódicas del funcionamiento de los controles de sus áreas de responsabilidad. | Elaboración de normativa aprobada sobre procedimientos para trámites de recomendaciones y conclusiones de auditoría interna y auditoría externa, sobre el sistema de control interno. | Unidad de Auditoría Interna División Administrativa Financiera RRHH | Normativa aprobada sobre procedimientos para promover entre el personal y la dirección superior un alto grado de adhesión a normas y procedimientos de control, que asegure un alto grado de transparencia y efectividad en el ministerio. | Cumplido Se cuenta con Manual de Normas y Procedimientos de la División Administrativa, Oficina de Contabilidad, Oficina de Tesorería, Oficina de Presupuesto, Oficina de Contabilidad de Recursos Externos y Dirección Gral. Transporte Terrestre. | I Trimestre 2014 Se ha previsto la elaboración del Manual de Procedimientos para la Unidad de Adquisiciones, con el apoyo de la DGCE. Se han incorporado nuevas normativas y procedimientos en el marco de la nueva ley de adquisiciones. | IV Trimestre 2015 Manual de Procedimientos de adquisiciones del MTI, finalizado, autorizado e implementado en un 100%. Obtenidas las salvaguardas del 100% del personal de adquisiciones sobre el manual procedimientos. |
| Control Externo 2 y 9. La entidad no cuenta con procedimientos formales para la administración de los servicios de auditoría externa. Los informes de auditoría externa no se presentaron en la oportunidad prevista en el contrato de préstamo. | MTI elaborará procedimientos para la administración de los servicios de auditoría, para asegurar la presentación oportuna de los EFAs, conforme lo establece el convenio de préstamo. | División Gral. Administrativa Financiera Unidad Coordinadora de Proyectos | Normativa aprobada acerca de los procedimientos para la administración de los servicios de auditoría externa, estableciendo responsables en la preparación y suministro de la información, cumplimiento de fechas de compromiso, recepción de los resultados y demás aspectos relacionados. | II Trimestre -2011 El MTI hará esfuerzos para presentar los EFAS en el plazo establecido en el Contrato de Préstamo, acorde a la normativa para la administración de los servicios de auditoría. | Cumplido En 2012 y 2013 se presentaron los EFAS de 2011 y 2012 antes del 30 de abril. | IV Trimestre 2015 Se realizará el proceso para la selección y contratación de la FAI que examinara los EFAS de la nueva operación: NI-L1092. |
| Deficiencia | Actividad a desarrollar | Responsable en MTI | Indicador | Revisión del 27-abril-2011 | Revisión del 14-mayo-2013 | Revisión del 28 y 29 mayo 2015 |
| Sistema de adquisiciones. El OE cuenta con la descripción de cargos del personal de la división de adquisiciones, aunque no contiene el perfil requerido. | Se incorporarán los perfiles y calificaciones profesionales y técnicas requeridas en los cargos del personal de adquisiciones. El nuevo personal a contratar en la división de adquisiciones cumple con los requisitos establecidos en el cargo. | División de adquisiciones División General de RRHH | Se completaron las fichas de descripción de cargos con el perfil requerido del personal de la división de adquisiciones. El personal de la división de adquisiciones cumple con los requisitos del cargo. |  |  | IV trimestre - 2015 |
| Sistema de Adquisiciones. El manual de procedimientos de la división de adquisiciones va a requerir la incorporación de los procedimientos para cada método de adquisición y selección y control de calidad de documentos utilizados en la gestión de procesos de adquisiciones. | Contratar la elaboración del manual de procedimientos para cada método de adquisición y selección y control de calidad de documentos utilizados en la gestión de procesos de la unidad de adquisiciones. | División de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Proyectos | Elaborado, aprobado e implementado el manual de procedimientos de la división de adquisiciones, contando con la no objeción del BID. |  |  | IV trimestre 2015 Manual de procedimientos detallando los métodos de adquisición y la selección y control de calidad de los documentos utilizados en la gestión de los procesos de la unidad de adquisiciones. Obtener las salvaguardas del personal. |
| Deficiencia | Actividad a desarrollar | Responsable en MTI | Indicador | Revisión del 27-abril-2011 | Revisión del 14-mayo-2013 | Revisión del 28 y 29 mayo 2015 |
| Sistema de Adquisiciones. El código de conducta del OE no contempla aspectos relacionados con los conflictos de interés acerca de la participación de los miembros del comité de licitación del OE. | Gestionar la aprobación de una normativa que incluya temas de conflictos de interés acerca de la participación de los miembros del comité de licitación del OE |  | Elaborada, aprobada e implementada normativa para regular la participación de los miembros del comité de licitación del OE. |  |  | IV Trimestre – 2015 Normativa para regular la participación de los miembros del comité de licitación del OE, aprobada e implementada. |
| Sistema de Adquisiciones. El espacio asignado a la oficina de planificación, seguimiento y control de contratos de la división de adquisiciones, no reúne las condiciones para el personal y el manejo adecuado de los expedientes de adquisiciones. | Habilitar y equipar el espacio para el área de adquisiciones, particularmente el área de archivo de los expedientes de adquisiciones. | División de Adquisiciones División general Administrativa Financiera | Local para el archivo de adquisiciones con el espacio físico adecuado, separando el área del personal y los expedientes de adquisiciones. |  |  | IV Trimestre 2015 Habilitado y equipado el espacio de la oficina de planificación, seguimiento y control de contratos de la división de adquisiciones, para asegurar el resguardo y administración adecuada de los expedientes de adjudicaciones. |
| Sistema de Adquisiciones. Mejorar la administración de archivos de expedientes de adquisiciones. | Desarrollar un sistema de administración de expedientes de adquisiciones y contrataciones. | División de adquisiciones | Desarrollado e implementado en un 100% el sistema de archivo de los expedientes de adquisiciones. |  |  | II Trimestre - 2016 Sistema de administración de archivo de expedientes de adquisiciones elaborado e implementado. |

# Anexo 6.Resumen de recomendaciones para mejorar la capacidad institucional

fiduciaria del MTI

| Observación | Riesgo | Recomendación |
| --- | --- | --- |
| El personal de la entidad y del Programa requiere actualizar conocimientos en : - administración financiera - adquisiciones | Poco conocimiento de las políticas y normas del Banco. | El equipo del Banco imparta capacitación en gestión financiera y gestión de adquisiciones al personal adecuado del Programa, incluyendo las normas, políticas y procedimientos del Banco. |
| Los manuales de : - organización y funciones no incluyen el perfil requerido de los cargos y - procedimientos de adquisiciones, no han sido revisados y actualizados, particularmente los métodos de adquisición y la selección y control de calidad de los documentos utilizados en la gestión de los procesos de la división de adquisiciones. | Posibles fallas en la contratación de nuevo personal en el MTI, por la falta de conocimiento de los requisitos profesionales y técnicos requeridos. Demoras en la gestión por falta de conocimiento del personal de los procedimientos de adquisiciones. | - Manuales finalizados y aprobados,: - organización y funciones, - procesos y procedimientos de adquisiciones. - Divulgar ampliamente entre el personal del Programa los documentos citados y obtenidas las salvaguardas correspondientes. |
| No se ha incorporado en el Código de Conducta del OE, el tema de conflictos de interés. | Desconocimiento del personal sobre las medidas de prevención del fraude y corrupción y los conflictos de interés. | Elaborar normativa para regular la participación de miembros del comité de licitación, acerca de la declaración de existencia o no de conflictos de interés y obtener las salvaguardas respectivas. |
| No se cuenta con un sistema de archivo para la administración de los expedientes de: a) operaciones financieras y b) adquisiciones. | Los expedientes de operaciones financieras y de adquisiciones no integren todos los documentos pertinentes. | Finalizar la digitalización de los expedientes de transacciones financieras e implementar el sistema de archivo digitalizado. Creación, diseño e implementación de un sistema de archivo de expedientes de adjudicaciones del MTI. |
| Mejorar las condiciones de seguridad y resguardo de la información y documentación soporte de los procesos de adquisiciones. | Posibles demoras en la administración de la documentación soporte de expedientes de los procesos de adquisiciones. | Implementar acciones para mejorar la seguridad del archivo de documentos e información valiosa de los procesos de adquisiciones de programas y proyectos del MTI. Habilitar y equipar local de la oficina de planificación, seguimiento y control de contratos de la división de adquisiciones, para asegurar el resguardo y administración adecuada de los expedientes de adjudicaciones |

# Anexo 7. Resumen comparativo del plan de fortalecimiento institucional  del MTI

2013 vs. 2015

| Revisión del 14-mayo-2013 | Revisión del 28 y 29 mayo 2015 |
| --- | --- |
| Cumplido Adicionalmente se requiere la capacitación en el tema de herramientas estándar (personal nuevo) | IV Trimestre 2015 El personal de la UCP requiere capacitación en el manejo de las herramientas estándar del Banco: el Coordinador Técnico y el Asistente del Coordinador General de la UCP-BID del MTI. |
| Cumplido Se está realizando una actualización del Manual, previsto a finalizar en III Trimestre 2013. | III Trimestre 2015 El Manual de Organización y Funciones (MO) presenta un avance del 85%. El 100% de los expedientes cuenta con las salvaguardas del personal. |
| Cumplido La Unidad de Adquisiciones cuenta con un total treinta y un (31) cargos, todos los cargos han sido contratados, según organigrama vigente. | IIII Trimestre 2015 Se impartirá capacitación al personal de adquisiciones, para actualizar y reforzar conocimientos sobre las normas, políticas y procedimientos de adquisiciones del BID. |
| Cumplido El personal del OE ha asistido a las capacitaciones realizadas en 2012, no ha habido cambios en el personal. | III Trimestre 2015 Se requerirá incluir al personal nuevo de la dirección financiera en la capacitación anual que imparte el Banco. |
| Revisión del 14-mayo-2013 | Revisión del 28 y 29 mayo 2015 |
| IV Trimestre 2013 Finalizada infraestructura física, el equipamiento y la digitalización de datos. Se contratarán los bienes, obras y servicios para asegurar el sistema de archivo y respaldo de la documentación soporte de las transacciones financieras y contables, acorde al plan de fortalecimiento institucional. MTI ha iniciado la construcción del local para el archivo de los documentos soportes de las transacciones financieras. Se ha iniciado el proceso para la contratación de una consultoría para la digitalización de los datos. | IV Trimestre 2015 Se ha finalizado la construcción del edificio del área financiera, incluyendo un área exclusiva para el archivo de documentos soportes de operaciones financieras. El proceso de digitalización del archivo tiene un avance del 85%, hasta completar un total de 23,756 CUC (documentos financieros y soportes) del periodo 2010 – 2013. |
| III Trimestre 2013 Se han realizado mejoras en el SIG CP y se realiza seguimiento mensual sobre avances. Hay avances en cuanto al almacenamiento de la información digital, se cuenta con 1 PT (peta byte). En adición, se cuenta con equipos (librerías de cintas de respaldo) para almacenar esa información. Se estima finalice en III trimestre 2013. | I Trimestre 2016 El SIG-CP se utiliza para el seguimiento de sistema de información gerencial del ciclo de proyecto, para monitorear los proyectos viales a nivel nacional, aplicable a todas las fuentes de financiamiento. La actualización del SIG CP, la realiza cada área del OE. |
| Cumplido En 2013 se contempla una nueva actualización del Manual en el IV trimestre 2013. Se ha adoptado la metodología COBIT mediante software MEYCO-COBIT. Se ha actualizado el Manual y está en proceso de aprobación por la Dirección Superior. | I Trimestre -2016 En 2013 se realizó una nueva actualización del Manual en el IV trimestre 2013 El OE adquirió licencia para la utilización de la metodología COBIT mediante software MEYCO-COBIT. |
| Revisión del 14-mayo-2013 | Revisión del 28 y 29 mayo 2015 |
| I Trimestre 2014 Se ha previsto la elaboración del Manual de Procedimientos para la Unidad de Adquisiciones, con el apoyo de la DGCE. Se han incorporado nuevas normativas y procedimientos en el marco de la nueva ley de adquisiciones. | IV Trimestre 2015 Manual de Procedimientos de adquisiciones del MTI, finalizado, autorizado e implementado en un 100%. Obtenidas las salvaguardas del 100% del personal de adquisiciones sobre el manual procedimientos. |
| Cumplido En los EFAS al cierre de 2012 y 2013, se obtuvo opinión limpia, para las operaciones del 1599/SF-NI, 1530/SF-NI, 1796/SF-NI, 2225/BL-NI y 2427/BL-NI. | Cumplido Los EFAS al cierre de 2014, correspondientes a los préstamos No. 2979/BL-NI, 2840/BL-NI, 2427/BL-NI y 2225/BL-NI, el MTI los presentó al Banco antes del 30 de abril de 2015 y reflejan opinión limpia. |
| Cumplido En 2012 y 2013 se presentaron los EFAS de 2011 y 2012 antes del 30 de abril. | IV Trimestre 2015 Se realizará el proceso para la selección y contratación de la FAI que examinará los EFAS de la nueva operación: NI-L1092. |
|  | IV trimestre 2015 Manual de procedimientos detallando los métodos de adquisición y la selección y control de calidad de los documentos utilizados en la gestión de los procesos de la unidad de adquisiciones. Obtener las salvaguardas del personal. |
|  | IV Trimestre - 2015 Normativa para regular la participación de los miembros del comité de licitación del OE, aprobada e implementada; particularmente en el tema de conflictos de interés. |
| Revisión del 14-mayo-2013 | Revisión del 28 y 29 mayo 2015 |
|  | IV Trimestre 2015 Habilitado y equipado el espacio de la oficina de planificación, seguimiento y control de contratos de la división de adquisiciones, para asegurar el resguardo y administración adecuada de los expedientes de adjudicaciones. |
|  | II Trimestre - 2016 Sistema de administración de archivo de expedientes de adquisiciones elaborado e implementado. |

# Anexo 8. Cuestionarios de evaluación de capacidad institucional en gestión financiera

# Anexo 9. Cuestionarios de evaluación de capacidad institucional en adquisiciones

: SECI 3.0 “Características básicas de la capacidad institucional”

SECI 3.0 “Guía del Usuario”