**INDICE CAPÍTULO 6**

[6 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 6-1](#_Toc423372912)

[6.1 Cronograma de Ejecución de Obra 6-1](#_Toc423372913)

[6.2 Cronograma de Ejecución del Plan de Manejo Ambiental 6-1](#_Toc423372914)

**LISTA DE TABLAS**

[Tabla 6‑1. Cronograma de Ejecución del Proyecto del Corredor Perimetral 6-2](#_Toc423951041)

[Tabla 6‑2. Cronograma de Ejecución del Plan de Manejo Ambiental 6-3](#_Toc423951042)

# CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

## Cronograma de Ejecución de Obra

El cronograma de ejecución del Proyecto del Corredor Perimetral de Oriente de Cundinamarca, se presenta en la Tabla 6‑1. Como se puede observar la primera etapa (Etapa Pre-Construcción) tendrá una duración de 12 meses, en las cuales se realizarán todas las actividades que incluyen el Plan de Compensación Socioeconómica, Plan de Gestión Predial, las Capacitaciones a los trabajadores, los Planes de Comunicación y Divulgación, la Atención al Usuario entre otros.

La Etapa de Construcción, que se divide en la Construcción de los tramos de Rehabilitación, tendrá una duración de 18 meses, en tanto los tramos de Mejoramiento, tendrán una duración de 36 meses.

La Etapa de Operación y mantenimiento se da seguidamente de culminada la Etapa de Construcción, siendo entonces para los tramos de Rehabilitación, a partir del mes No. 31 y para los tramos de Mejoramiento y nueva construcción a partir del mes No. 49.

Finalmente la Etapa de Abandono comenzará unos meses antes de culminar la Etapa de Construcción, ya que esta etapa incluye actividades de desmontaje y movilización de maquinaria, es posible a otros tramos. Inmediatamente se procede con la restauración y remediación de sitios.

## Cronograma de Ejecución del Plan de Manejo Ambiental

El cronograma para la ejecución del Plan de Manejo Ambiental, se presenta en la Tabla 6‑2:

Tabla 6‑1. Cronograma de Ejecución del Proyecto del Corredor Perimetral



Tabla 6‑2. Cronograma de Ejecución del Plan de Manejo Ambiental



