# BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

# PROGRAMA DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL DE BLUMENAU

# PLANO DE AQUISIÇÕES

# NOVEMBRO DE 2011

Informação Geral

País: Brasil

Mutuário: Município de Blumenau

Executor: Município de Blumenau

Projeto: Programa de Mobilidade Sustentável de Blumenau

Número do Projeto: BR-L1272

Número do Contrato de Empréstimo: a definir

Data de aprovação do Projeto pela Diretoria Executiva: a definir

Data estimada de assinatura do Contrato de Empréstimo: a definir

Data estimada para o último desembolso: a definir

Executor responsável pelo Plano de Aquisições: Município de Blumenau

Responsável:	João Paulo Kleinübing

Prefeito Municipal de Blumenau

Coordenador:	Ritta de Cássia Bruel Antonio

Gerente Especial de Programas Internacionais

Endereço:	Praça Victor Konder, 2 – Centro

CEP: 89.010-904 – Blumenau/SC, Brasil

Tel: +55 47 3326-8043

Fax: +55 47 3326-6731

e-mail: programasinternacionais@blumenau.sc.gov.br

Portal: http//:www.blumenau.sc.gov.br

A – Introdução

As contratações para o Projeto proposto serão realizadas de acordo com as “Políticas para a Aquisição de Bens e Contratação de Obras Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2349-9), com as “Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2350-9) e conforme estabelecido no Contrato de Empréstimo e no presente Plano de Aquisições.

B – O Plano de Aquisições

O Plano de Aquisições do Programa de Mobilidade Sustentável de Blumenau, que cobre o período de novembro de 2011 a janeiro de 2014, foi acordado entre o Banco e o Município de Blumenau.

O Plano de Aquisições será revisado anualmente no mês de novembro.

C – Revisão por parte do Banco das Decisões em Matéria de Contratações

O Executor e o Banco determinaram que inicialmente todas as contratações serão revisadas “ex-ante”. Em casos específicos, ou durante o transcurso da execução, será avaliada a possibilidade de estabelecer o procedimento de revisão “ex-post”.

D – Aquisições para o Projeto

D.1 – Aquisição de Bens

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 5,0 milhões para bens e serviços diferentes da consultoria. Não haverá pré-qualificação.

D.2 – Aquisições de Obras

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 25,0 milhões para obras. Não haverá pré-qualificação.

D.3 – Aquisições de Serviços de Consultoria

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 200 mil para serviços de consultoria. Não haverá pré-qualificação.

D.4 – Lista de Aquisições de Bens, Obras e Serviços de Consultoria

Nos quadros apresentados a seguir estão listadas as licitações requeridas para a execução do Projeto.

| Descrição | Custo Estimado (US$) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte de Financiamento e Porcentagem | Pré- qualificação (Sim/Não) | Datas Estimadas | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID % | Local % |  | Publicação do Aviso Específico de Licitação |  |
| 1 – BENS |
| 1 Equipamentos para central de Controle de Tráfego em Área | 972.000 | LPI | ex-ante | 80 | 20 | Não | agosto 2012 | a licitar |
| 2 Equipamentos para Central de Controle de Operações | 494.000 | LPI | ex-ante | 80 | 20 | Não | junho 2013 | a licitar |

| Descrição | Custo Estimado (US$) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte de Financiamento e Porcentagem | Pré- qualificação (Sim/Não) | Datas Estimadas | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID % | Local % |  | Publicação do Aviso Específico de Licitação |  |
| 2 – OBRAS |
| 1 Implantação e pavimentação do prolon-gamento da Rua Humberto de Campos | 12.374.000 | LPI | ex-ante | 80 | 20 | Não | dezembro 2011 | a licitar |
| 2 Construção da ponte na Rua Rodolfo Freygang | 15.278.000 | LPI | ex-ante | 80 | 20 | Não | dezembro 2011 | a licitar |
| 3 Construção da passarela do Circuito Ciliar Centro | 4.278.000 | LPI | ex-ante | 80 | 20 | Não | dezembro 2011 | a licitar |
| 4 Construção do Terminal Integrado Norte (Itoupava Central) | 1.998.000 | LPI | ex-ante | 80 | 20 | Não | abril 2012 | a licitar |
| 5 Construção do Terminal Integrado Oeste (Água Verde) | 1.569.000 | LPI | ex-ante | 80 | 20 | Não | abril 2012 | a licitar |
| 6 Implantação e pavimentação da ligação Rua Chile – Rua República Argentina | 1.094.000 | LPI | ex-ante | 80 | 20 | Não | abril 2012 | a licitar |
| 7 Melhoramentos e ampliação do Corredor Estrutural Norte | 7.406.000 | LPI | ex-ante | 67 | 33 | Não | janeiro 2014 | a licitar |
| 8 Adequação e melhoramentos do Corredor Fonte – Garcia | 12.106.000 | LPI | ex-ante | 80 | 20 | Não | janeiro 2014 | a licitar |

| Descrição | Custo Estimado (US$) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte de Financiamento e Porcentagem | Pré- qualificação (Sim/Não) | Datas Estimadas | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID % | Local % |  | Publicação do Aviso Específico de Licitação |  |
| 3 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 1 Gerenciamento do Programa BID | 4.972.000 | LPI/SBQ | ex-ante | 90 | 10 | Não | novembro 2011 | a licitar |
| 2 Supervisão do Primeiro e Segundo Grupos de Obras | 1.690.000 | LPI/SBQC | ex-ante | 90 | 10 | Não | dezembro 2011 | a licitar |
| 3 Projeto do Corredor Estrutural Norte | 1.477.000 | LPI/SBQC | ex-ante | 90 | 10 | Não | abril 2012 | a licitar |
| 4 Projeto do Corredor Fonte – Garcia | 791.000 | LPI/SBQC | ex-ante | 90 | 10 | Não | abril 2012 | a licitar |
| 5 Plano de Mobilidade Urbana | 3.106.000 | LPI/SBQC | ex-ante | 90 | 10 | Não | abril 2012 | a licitar |
| 6 Plano de Segurança Viária | 921.000 | LPI/SBQC | ex-ante | 90 | 10 | Não | agosto 2012 | a licitar |
| 7 Apoio ao Desenvolvimento Institucional | 500.000 | LPI/SBQC | ex-ante | 90 | 10 | Não | agosto 2012 | a licitar |
| 8 Auditoria Contábil | 300.000 | LPI/LIL | ex-ante | 90 | 10 | Não | agosto 2012 | a licitar |
| 9 Supervisão do Terceiro Grupo de Obras | 1.725.000 | LPI/SBQC | ex-ante | 90 | 10 | Não | janeiro 2014 | a licitar |

Métodos de Aquisição:

LPI: Licitação Pública Internacional; LIL: Licitação Internacional Limitada; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; AD: Administração Direta; CAE: Contratações através de Agências Especializadas; AC: Agências de Contratações; AI: Agências de Inspeção; CEIF: Contratações em Empréstimos a Intermediários Financeiros; CPO/COT/CPOT: Construção-propriedade-operação/Construção-operação-transferência/Construção-propriedade-operação-transferência (do inglês BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratação Baseada no Desempenho; CEGB: Contratação com Empréstimo Garantido pelo Banco; PSC: Participação da Comunidade na Contratação; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SD: Seleção Direta.