BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO
PROJETO RODOANEL MÁRIO COVAS – TRECHO NORTE

PLANO DE AQUISIÇÕES
NOVEMBRO DE 2013

Informação Geral

País: Brasil
Mutuário: Governo do Estado de São Paulo
Executor: DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A.
Projeto: Projeto Rodoanel Mário Covas – Trecho Norte
Número do Projeto: BR-L1296
Número do Contrato de Empréstimo: 2618/OC-BR
Data de aprovação do Projeto pela Diretoria Executiva: 08 de novembro de 2011
Data da assinatura do Contrato de Empréstimo: 14 de junho de 2012
Data estimada para o último desembolso: 14 de junho de 2017
Executor responsável pelo Plano de Aquisições: DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A.
Benjamim Venâncio de Melo Júnior
Diretor Administrativo e Financeiro
Coordenador Geral da UCP-RTN
Evandro Biacarelli
Coordenador Técnico da UCP-RTN
Rua Iaiá, 126
Itaim Bibi
CEP: 04542-906 - São Paulo - SP
Fax: (55 11) 3702-8482
e-mail: Evandro.biancarelli@dersa.sp.gov.br
Portal: http//:www.dersa.sp.gov.br

A – Introdução
As contratações para o Projeto proposto serão realizadas de acordo com as “Políticas para a Aquisição de Bens e Contratação de Obras Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2349-7), com as “Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2350-7) e conforme estabelecido no Contrato de Empréstimo e no presente Plano de Aquisições.

B – O Plano de Aquisições
O Plano de Aquisições do Projeto Rodoanel Mario Covas, que cobre o período de dezembro de 2013 a novembro de 2014, foi acordado entre o Banco e a DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A.


O Plano de Aquisições será revisado anualmente no mês de novembro.

C – Revisão por parte do Banco das Decisões em Matéria de Contratações

O Executor e o Banco determinaram que inicialmente todas as contratações serão revisadas “Ex-ante”. Em casos específicos, ou durante o transcurso da execução, será avaliada a possibilidade de estabelecer o procedimento de revisão “Ex-post”.

D – Aquisições para o Projeto

D.1 – Aquisição de Bens

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 5,0 milhões para bens e serviços diferentes da consultoria. Não haverá pré-qualificação.

D.2 – Aquisições de Obras

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 25,0 milhões para obras. Haverá pré-qualificação.

D.3 – Aquisições de Serviços de Consultoria

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 200 mil para serviços de consultoria. Não haverá pré-qualificação.

D.4 – Lista de Aquisições de Bens, Obras e Serviços de Consultoria

Nos quadros apresentados a seguir estão listadas as licitações requeridas para a execução do Projeto.




DescriçãoCusto Estimado (US$)Método de AquisiçãoRevisãoFonte de Financiamento e PorcentagemPré-qualificação (Sim/Não)Datas Estimadas Publicação do Aviso Específico de LicitaçãoSituaçãoBIDLocal%%1 – BensEquipamentos e Softwares para Sistemas de Gestão788.000LPNex-post0%100%Não10-jun-14a licitarDescriçãoCusto Estimado (US$)Método de AquisiçãoRevisãoFonte de Financiamento e PorcentagemPré-qualificação (Sim/Não)Datas Estimadas Publicação do Aviso Específico de LicitaçãoSituaçãoBIDLocal%%2 – ObrasObras de Implantação1.974.678.000LPIex-ante33%67%Sim13-set-11ContratadoElétrica e Iluminação de Túneis60.270.000LPNex-post0%100%Não14-jul-15a licitarElétrica e Iluminação das Obras Complementares10.911.000LPNex-post0%100%Não13-nov-15a licitarRecuperação de Edificações Afetadas pela Obra7.200.000LPNex-post0%100%Não10-jun-15a licitarPlantio Compensatório10.800.000LPNex-post50%50%Não11-set-14a licitarObras de Convênios com Prefeituras26.087.000LPNex-post0%100%Não26-ago-15a licitar

DescriçãoCusto Estimado (US$)Método de AquisiçãoRevisãoFonte de Financiamento e PorcentagemPré-qualificação (Sim/Não)Datas Estimadas Publicação do Aviso Específico de LicitaçãoSituaçãoBIDLocal%%3 – Serviços  de ConsultoriaGerenciamento Geral (Apoio à UCP/BID)17.751.000LPI/SBQex-ante90%10%Não21-out-11contratadoApoio à Coordenação da Execução do Empreendimento15.011.000LPI/SBQex-ante90%10%Não05-dez-11contratadoApoio à Coordenação das Ações Ambientais9.901.000LPI/SBQex-ante90%10%Não05-dez-11contratadoApoio à Coordenação das Ações Sociais9.603.000LPI/SBQex-ante90%10%Não05-dez-11contratadoDetalhamento Executivo do Projeto de Engenharia / A.T.O.58.049.000LPI/SBQex-ante90%10%Não26-jan-12contratadoSupervisão Técnica de Obras66.785.000LPI/SBQCex-ante50%50%Não18-abr-12contratadoSupervisão Ambiental11.464.000LPI/SBQCex-ante50%50%Não19-abr-12contratadoPublicação / Divulgação4.800.000LPN/SBQCex-post0%100%Nãofev/13canceladaAvaliação de Imóveis para Desapropriação2.607.000LPN/SBQCex-post0%100%Não17-fev-12contratadoCadastro de Imóveis para Desapropriação7.754.000LPN/SBQCex-post0%100%Não31-jan-12contratadoAuditoria Contábil do Projeto752.000LILex-ante100%0%Não05-out-12contratadoRedesenho da Estrutura Administrativa5.915.000LPI/SBQex-ante90%10%Não10-jun-14a licitarServiços de Gerenciamento de Plantios Compensatórios e Resgate da Flora1.083.000CDex-post0%100%Não - contratadoMonitoramento Ambiental da Qualidade da Água488.000LPNex-post0%100%Não24-ago-12contratadoResgate e Afugentamento da Fauna e Monitoramento1.198.000LPNex-post0%100%Não10-ago-12contratadoGerenciamento de Áreas Contaminadas480.000LPNex-post0%100%Não26-dez-12contratadoConsultoria em Geologia e Geotecnia1.435.000CDex-post0%100%Não-contratadoAvaliação das Condições Estruturais dos Imóveis1.443.000CDex-post0%100%Não-contratadoMonitoramento da Tendência Demográfica711.000CDex-post0%100%Não-contratadoMonitoramento da Dinâmica de Uso e Ocupação do Solo949.000CDex-post0%100%Não-contratado

Métodos de Aquisição:
LPI: Licitação Pública Internacional; LIL: Licitação Internacional Limitada; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; AD: Administração Direta; CAE: Contratações através de Agências Especializadas; AC: Agências de Contratações; AI: Agências de Inspeção; CEIF: Contratações em Empréstimos a Intermediários Financeiros; CPO/COT/CPOT: Construção-propriedade-operação/Construção-operação-transferência/Construção-propriedade-operação-transferência (do inglês BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratação Baseada no Desempenho; CEGB: Contratação com Empréstimo Garantido pelo Banco; PSC: Participação da Comunidade na Contratação; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SD: Seleção Direta.








2