# ANEXO DO POD

# Detalhamento dos Gastos de Contrapartida do Promaben II

BRASIL

MUNICÍPIO DE BELÉM

e o

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

Programa de Saneamento

da Bacia da Estrada Nova –PROMABEN II

Setembro de 2013.

# ANEXO DO POD

# Detalhamento dos Gastos de Contrapartida do Promaben II

Os potenciais Contratos que serão avaliados para reconhecimento antecipado de gastos de contrapartida no Promaben II estão apresentados a seguir:

- Contrato 1 - Urbanização de Favelas – Bacia da Estrada Nova - PAC – FGTS.

O Contrato foi celebrado com a Prefeitura Municipal de Belém e a Caixa Econômica Federal – CEF através do Contrato nº 0229.025-26. Neste projeto estão previstas obras e serviços de Melhoria Ambiental e Habitacional com a construção de unidades habitacionais incluindo ações de microdrenagem, reordenamento urbano e assentamento de famílias, além da execução da infraestrutura viária e sanitária.

O Contrato nº 229.025-26 foi assinado em 30/05/2008, representa um investimento de R$ 66.417.340,34 (Sessenta e seis milhões, quatrocentos e dezessete mil, trezentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos) e  apresenta-se em 12/12/2012 com a seguinte posição:

| Dados do Convênio de Financiamento |
| --- |
| Convênio nº: | Assinatura: | Situação: |
| 0229.025-26 | 30/05/2008 | Vigente e normal |
| Dados Financeiros (R$) | Liberações (R$) |
| Financiamento: | Investimento: | Liberações até o mês anterior: | Liberação no mês: | À Liberar: |
| 62.700.000,00 | 66.417.340,34 | 1.685.513,76 | 0 | 61.014.486,24 |
|  |  | 2,69% |  | 97,31% |
| Dados do Contrato de Execução de Obra |
| Objeto: Execução dos serviços de urbanização da Sub-bacia II da Bacia da Estrada Nova - PAC |
| CP: 010/2012 | Contrato nº: 033/2012 | Empresa: GD. Engenharia Ltda. |
| Início: | Término: | Valor Contratado (R$): | Valor Aditado (R$): |
| 14/09/2012 | 30/12/2013 | 58.282.758,32 | 56.584.544,61 |

Este Contrato encontra-se em processo de aditamento de prazo em mais 1 ano.

No quadro abaixo estão descritas as metas físicas do Contrato 1.

| Descrição | Unidade | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| Serviços Preliminares + Manutenção do Canteiro | Unid. | 1 |
| Terraplenagem (Escavação) | m3 | 18.615,92 |
| Sistema de Drenagem Urbana | m | 7.640,00 |
| Sistema de Esgotamento Sanitário | m | 13.546,00 |
| Sistema de Abastecimento de Água | m | 5.197,17 |
| Pavimentação (Imprimação) | m | 19.190,49 |
| Habitação 2 andares (5BL; 40AP) | Apart. | 40 |
| Habitação 3 andares (34BL; 408 AP) | Apart. | 408 |
| Habitação PNE (9BL;99AP, com 1AP para PNE por Bloco) | Apart. | 99 |
| Iluminação Pública (Postes de Iluminação) | m | 79 |

- Contrato 2 - Macrodrenagem da Bacia da Estrada Nova – Sub-bacia 2 - PAC – FGTS – PAC1. O Contrato foi celebrado com a Prefeitura Municipal de Belém e a Caixa Econômica Federal – CEF através do Contrato nº 228.498-26. Neste projeto estão previstas execução de obras e serviços de macrodrenagem e microdrenagem nas seguintes vias: Rua 14 de Março, Rua dos Caripunas, Av. Generalíssimo Deodoro, Travessa Dr. Moraes, Travessa Quintino Bocaiúva e Av.Bernardo Sayão, bem como a implantação do sistema viário nessas vias.

O Contrato nº 0228.498-26 foi assinado em 30/05/2008 com a CEF e  representa um investimento de R$ 59.423.866,36 (Cinquenta e nove milhões, quatrocentos e vinte e três mil, oitocentos e sesenta e seis reais e trinta e seis centavos) e  apresenta-se em 12/12/2012 com a seguinte posição:

| Dados do Convênio de Financiamento |
| --- |
| Convênio nº: | Assinatura: | Situação: |
| 0228.498-26 | 30/05/2008 | Vigente e normal |
| Dados Financeiros (R$) | Liberações (R$) |
| Financiamento: | Investimento: | Liberações até o mês anterior: | Liberação no mês: | À Liberar: |
| 52.250.000,00 | 59.423.866,36 | 39.758.862,87 | 0 | 12.491.137,13 |
|  |  | 76,09% |  | 23,91% |
| Dados do Contrato de Execução de Obra |
| Objeto: Execução do sistema de macrodrenagem da Sub-bacia 2 da Bacia da Estrada Nova – PAC. |
| CP: 009/2008 | Contrato nº: 004/2008- SEURB | Empresa: EIT – Empresa Industrial Técnica S.A. |
| Início: | Término: | Valor Contratado (R$): | Valor Aditado (R$): |
| 07/03/2008 | 08/03/2014 | 51.397.788,52 | 55.697.663,98 |

No quadro abaixo estão descritas as metas do Contrato 2.

| Descrição | Unidade | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| Sistema de Drenagem Urbana |  |  |
| Extensão de canais de macrodrenagem | m | 4.200 |
| Rede de Microdrenagem | m | 1.505 |
| Bacia de detenção de cheias | unid. | 01 |
| Sistema de comportas hidráulicas | unid. | 01 |
| Bocas de Lobo | unid. | 113 |
| Poços de Visita | unid. | 30 |
| Recuperação de Poços de Visita | unid. | 129 |
| Recuperação de Bocas de Lobo | unid. | 48 |
| Desobstrução de Redes de Microdrenagem | m | 4.887 |
| Sistema Viário |  |  |
| Pavimentação de vias urbanas | m | 8.400 |
| Pontes para passagem de veículos | unid. | 06 |
| Passarelas para passagem de pedestres | unid. | 15 |

- Contrato 3 - Contratação de empresa especializada para execução de obras civis, fornecimento e montagem de equipamentos eletromecânicos do sistema de comportas da Sub-bacia II da Estrada Nova– Sub-bacia 2. O Contrato foi celebrado com a Prefeitura Municipal de Belém e a Caixa Econômica Federal – CEF através do Contrato nº 213.323-94. Neste projeto estão previstas execução de obras civis, fornecimento e montagem de equipamentos eletromecânicos do sistema de comportas.

O Convênio nº 213.323-94 foi assinado em 27/12/2006 com a CEF e representa um investimento de R$ 3.844.957,82 (Três milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, novecentos e cincoenta e sete reais e oitenta e dois centavos) e  apresenta-se em 12/12/2012 com a seguinte posição:

| Dados do Convênio de Financiamento |
| --- |
| Convênio nº: | Assinatura: | Situação: |
| 213.323-94 | 27/12/2006 | Vigente e normal |
| Dados Financeiros (R$) | Liberações (R$) |
| Investimento (OGU): R$ 3.844.957,82 | Liberações até o mês anterior: | Liberação no mês: | À Liberar: |
|  | 0 | 0 | R$ 3.844.957,82 |
|  |  |  |  | 100% |
| Dados do Contrato de Execução de Obra |
| Objeto: Execução de obras civis, fornecimento e montagem de equipamentos eletromecânicos do sistema de comportas da Sub-bacia II da Estrada Nova |
| CP: 014/2012 | Contrato nº: 032/2012-SEURB | Empresa: EIT – Construções S.A. |
| Início: | Término: | Valor Contratado (R$): | Valor Aditado (R$): |
| 21/06/2013 | 21/12/2013 | 3.844.957,82 | 3.691.415,68 |

Este Contrato encontra-se em processo de aditamento de prazo em mais 9 meses.

No quadro abaixo estão descritas as metas do Contrato 3.

| Descrição | Unidade | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| Sistema de Drenagem Urbana |  |  |
| Sistema de Comportas | sistema | 1 |
| Estrutura para Tomada D’água | unidade | 1 |
| Bueiro da Av. Bernardo Sayão | unidade | 1 |
| Galeria Biceluar | galeria | 1 |
| Estrutura de transição | unidade | 1 |
| Comporta Vagão | comporta | 2 |
| Dispositivo de Manutenção | unidade | 1 |

- ESTIMATIVA DE GASTOS DE CONTRAPARTIDA QUE SERIAM RECONHECIDOS NO PROMABEN II.

| Ordem | Contrato/SEURB | Início | Término Estimado | Gastos Prévios (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contrato nº 010/2012 | 27/06/2013 | 20/12/2013 | 16.521.000,00 |
| 2 | Contrato nº 004/2008 | 27/06/2013 | 20/12/2013 | 668.000,00 |
| 3 | Contrato nº 032/2012 | 27/06/2013 | 20/12/2013 | 811.000,00 |
| Total | 18.000.000,00 |